Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice

Biuro Zamówień Publicznych

ul. 1 Maja 47, bud. „E” pok. nr 6

40-287 Katowice

Znak sprawy: BZP 018/04019/16

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
 w dniu ..........................................

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Przebudowa segmentu „C” Akademickiego Centrum Naukowo - Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy 
ul. Adamskiego 7, Koszarowej 6,6a

.....................................................................................

Kierownik Zamawiającego lub osoba upełnomocniona

- ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice

tel./fax:	0-32 257-71-08;  0-32 257-74-99

e-mail: 	bzp@ue.katowice.pl;

Strona internetowa: www.bzp.ue.katowice.pl

NIP: 634-000-88-25;

REGON: 000001548

Godziny pracy Biura Zamówień Publicznych: 7:30 – 15:30.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego w procedurze przewidzianej dla robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 22.12.2015r. poz. 2164 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Budynek (N) - Akademickie Centrum Naukowo - Dydaktyczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach usytuowany przy ul. Adamskiego 7, Koszarowej 6,6a nie jest wpisany do rejestru zabytków, wybudowany w formie współczesnej, posiada znaczące walory architektoniczne, nie sąsiaduje bezpośrednio z zabudową o charakterze zabytkowym i pozostaje bez znaczenia dla chronionego układu zabudowy występującego w rejonie ulic Ks. Bpa. St. Adamskiego – Koszarowej w Katowicach.

  - Istniejący segment (C) budynku (N) Akademickiego Centrum Naukowo - Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przewiduje się wyremontować dostosowując istniejące pokoje hotelowe wraz z pomieszczeniami sanitarnymi do potrzeb naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

  - W ramach planowanej inwestycji przewiduje się realizację poniżej wyszczególnionych prac:

    - roboty demontażowe branż budowlanej, elektrycznej, sanitarnej,

    - roboty instalacji elektrycznej mające na celu dostosowanie instalacji do aktualnych potrzeb i obowiązujących przepisów, w tym modernizację układów, zasileń i głównych wyłączników pożarowych,

    - uzbrojenie segmentu C w sieć strukturalną,

    - roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym modernizacja instalacji wod-kan wraz z przebudową nowego węzła sanitarnego w celu dostosowania do obowiązujących przepisów,

    - przebudowa stacji wymienników ciepła,

    - towarzyszące roboty budowlane, w tym: prace posadzkarskie, tynkarskie, monterskie, stolarskie, glazurnicze oraz malarskie. Zakres prac budowlanych będzie także obejmował modernizację węzła sanitarnego oraz podział istniejących pomieszczeń.

  - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie sieci strukturalnej

    - Dostarczone w ramach niniejszego zamówienia sprzęt i oprogramowanie muszą zapewnić dostęp do sieci bezprzewodowej. Mając na uwadze, że dostarczane urządzenia muszą zostać zintegrowane z istniejącą siecią LAN i pracującymi w niej urządzeniami wymagana jest oprócz dużej wydajności i niezawodnej pracy tych urządzeń możliwość ich integracji i współdziałania z innymi urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego w szczególności możliwość wspólnego zarządzania za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Cisco Prime Infrastructure 3.0.

    - Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt komputerowy i akcesoria były fabrycznie nowe. Przez sprzęt nowy Zamawiający rozumie sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż 180 dni przed realizacją dostawy i nie używany w innych projektach.

    - Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu komputerowego i akcesoriów, które będą zakupione w autoryzowanej sieci sprzedaży - oficjalnym kanale sprzedaży na rynek europejski i podlegać będą pełnej obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej producenta na terenie Polski - będą posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych przez producenta do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Zamawiający wymaga aby urządzenia były zarejestrowane w bazie danych producenta na użytkownika końcowego, jakim będzie Zamawiający. Na potwierdzenie legalnego pochodzenia oraz dokonania wymaganej rejestracji, Zamawiający będzie wymagał wskazania numerów seryjnych dostarczanych urządzeń jeszcze przed realizacją dostawy, co pozwoli potwierdzić prawidłowość wymaganej przez Zamawiającego rejestracji. W przypadku sprzętu komputerowego wymagane jest posiadanie deklaracji zgodności CE.

    - Wykonawcy są zobowiązani na każde żądanie Zamawiającego do przedstawienia certyfikatów, dokumentów i/lub materiałów informacyjnych przygotowanych przez producenta potwierdzających spełnienie minimalnych wymagań oraz warunków gwarancji określonych przez Zamawiającego. Nie przedstawienie na żądanie Zamawiającego w/w dokumentów, może spowodować, że Zamawiający nie będzie w stanie stwierdzić, czy oferowane urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

    - Zamawiający działając zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty (na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy) tylko w przypadku zaprzestania produkcji sprzętu lub zaprzestania dystrybucji oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie, który był oferowany w ofercie. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, Wykonawca będzie mógł zaoferować inne urządzenie lub inne oprogramowanie w ramach dostawy pod warunkiem, iż:

- parametry tego urządzenia lub oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu nie będą gorsze od parametrów urządzenia lub oprogramowania oferowanego w ofercie i określonego w SIWZ,

- przedstawi odpowiedni dokument producenta urządzenia lub oprogramowania potwierdzający, że zaprzestano produkcji urządzenia lub zaprzestania dystrybucji oprogramowania oferowanego w ofercie.

Skutkiem zmian będzie zawarcie stosownego aneksu do umowy. Termin dostawy oraz cena nie będą mogły ulec zmianie

  - Zestawienie kodów CPV:

Główny przedmiot: 	45000000-7,

Dodatkowe przedmioty: 45262300-4, 45262310-7, 45262311-4, 45262500-6, 45410000-4, 45431000-7, 45262000-1, 45431000-7, 45442100-8, 45421100-5, 45332200-5, 45330000-9, 45321000-3, 45332300-6, 45310000, 45315700-5, 45310000-3, 45314300-4, 45314310-7, 45314320-0

  - Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac objętych przedmiotowym postępowaniem określają:

    - Dokumentacje wykonawcze stanowiące załącznik nr 1 SIWZ

    - Branża budowlana – Projekt budowlano-wykonawczy architektury i konstrukcji

    - Branża instalacji sanitarnej:

- Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

- Projekt wykonawczy modernizacji węzła cieplnego

    - Branża instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej:

- Projekt budowlano-wykonawczy instalacji wyłączników p.poż,

- Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych i sieci strukturalnej.

    - Przedmiary robót stanowiące załącznik nr 2 SIWZ

    - Branża budowlana – Przedmiar robót do PB architektury i konstrukcji

    - Branża instalacji sanitarnej:

- Przedmiar robót do PB instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

- Przedmiar robót modernizacji węzła cieplnego,

- Przedmiar robót – hydranty wewnętrzne,

    - Branża instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej:

- Przedmiar robót do PB instalacji systemu sygnalizacji pożaru,

- Przedmiar robót – instalacje elektryczne,

- Przedmiar robót i zestawienie materiałów – główne wyłączniki p.poż energii elektrycznej,

- Przedmiar robót sieci strukturalne

    - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załącznik nr 3 SIWZ

    - Branża budowlana

    - Branża instalacji sanitarnej

    - Branża instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej

    - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie sieci bezprzewodowej WIFI – Formularz nr 11 SIWZ

    - Przywołane normy, przepisy, instrukcje.

  - Wszystkie materiały/sprzęt/urządzenia instalowane w trakcie wykonania robót muszą być fabrycznie nowe, zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz spełniać wymogi bezpieczeństwa i obowiązujące normy.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów/sprzętu/urządzeń równoważnych dla określonych w SIWZ pod warunkiem, że parametry techniczne, cechy funkcjonalno-użytkowe, walory jakościowe, wizualne, itd. zaproponowanego materiału/sprzętu/urządzenia, jako równoważnego, będą lepsze lub co najmniej równe wszystkim parametrom technicznym, cechom funkcjonalno-użytkowym, walorom wizualnym itd. określonym w niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w przypadkach, w których wskazuje znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów określonych w SIWZ. Wpisanie przez Zamawiającego znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą innych dostatecznie dokładnych określeń. Użyte określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

  - Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku przywołanych w SIWZ specyfikacji norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

  - W przypadku oferowania materiałów/sprzętu/urządzeń innych niż wymagane w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz tych materiałów/sprzętu/urządzeń, sporządzony według wzoru Formularza nr 8 SIWZ.

  - Zaoferowane na etapie składania ofert rozwiązania równoważne nie mogą wiązać się z koniecznością ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów (np. na skutek wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej), czy też wymagać dokonywania ponownych uzgodnień technicznych, uzyskiwania decyzji administracyjnych (wprowadzania do nich zmian).

  - Zamawiający dokonując oceny równoważności materiałów/sprzętu/urządzeń wskazanych w Formularzach nr 8 SIWZ zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów potwierdzających powyższe.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów/sprzętu/urządzeń i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja wykonawczą, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektorów nadzoru.

  - Podwykonawstwo.

    - Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tzn. robót dotyczących branży elektrycznej.

    - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (z zastrzeżeniem o którym mowa w pkt. 3.15.1. SIWZ).

    - W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować roboty objęte niniejszym postępowaniem z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazwy tych podwykonawców w Druku oferty - Formularz nr 1 SIWZ.

W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w druku oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.

    - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na zasoby którego wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziałów postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

    - Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25s ust 1 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

    - Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonaw2cy zachodzą przesłanki do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

    - Przepisy pkt. 3.15.5.i 3.15.6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

    - Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonania tego zamówienia.

    - Szczegółowe wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zostały określone w § 14 b wzoru umowy stanowiącym Formularz nr 10 SIWZ.

  - Klauzula zatrudnieniowa

    - Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (oraz w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a) ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) co najmniej 7 osób, w tym 5 osób w branży elektrycznej i 2 osoby w branży sanitarnej, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jej trwania.

    - Najpóźniej w dniu podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz tych osób (imię nazwisko oraz wykonywane czynności).

    - Wykonawca w terminie do 3 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (kopię umów o pracę), a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgody pracowników na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego.

    - Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS.

    - Wykonawca, może zastąpić ww. osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. W przypadku zmiany osoby lub osób o której mowa w ust. 15, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego przedłożenia w terminie 2 dni listy nowych pracowników. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przez uprawnioną osobę na placu budowy weryfikacji przedstawionego przez Wykonawcę wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę ze stanem faktycznym.

    - Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami realizującymi przedmiot umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej Formularz nr 10 SIWZ.

    - Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu niewywiązywania się z tych warunków zostały opisane we wzorze umowy stanowiącej Formularz nr 10 SIWZ.

  - Klauzula zastrzeżona

    - Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni Wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, o których mowa w art. 22 ust 2 ustawy Pzp.

  - Dodatkowe zapisy odnośnie przedmiotu zamówienia:

    - Zamawiający informuje, że roboty budowlane prowadzone będą wewnątrz czynnego obiektu.

    - Wykonawca winien zabezpieczyć istniejące na obiekcie czujki systemu ppoż.

    - Wykonawca, w razie potrzeby, będzie prowadził prace w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to konieczne do zachowania terminu wykonania robót.

    - Wykonawca może poruszać się wyłącznie po segmencie C przeznaczonym do remontu, wszystkie przejścia do pozostałych segmentów zostaną zamknięte na czas trwania robót, poza częścią pomieszczeń, w których będą realizowane niezbędne prace przy wykonaniu głównych wyłączników  przeciwpożarowych oraz praz związanych z modernizacją węzła cieplnego.

    - Wykonawca zobowiązany jest zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy urobku powstały podczas wykonywania robót.

    - Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przed zniszczeniem poszczególne elementy (drzwi, okna, żyrandole, posadzki itp.), które nie są uwzględnione do wymiany w projekcie budowlano – wykonawczym.

    - Umożliwia się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej w budynku objętym zamówieniem uprzednio ustalając termin wizyty z kierownikiem Działu Realizacji Inwestycji Modernizacyjnych i Remontów, z panem: Robert Czopek: e-mail: robert.czopek@ue.katowice.pl, tel.32/2577130, tel. kom: 602-229-722.

  - Informacje dodatkowe

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

    - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

    - Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.

    - Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

    - Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

    - Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

    - Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Zaliczki oraz dotyczące zaliczek:

    - Rozliczenie finansowa między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych.

    - Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

    - Wysokość zwrotu kosztów w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

    - Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia celem stosowania normy, o której mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, TERMIN PŁATNOŚCI, TERMINY GWARANCYJNE

  - Termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2017r., przy czym w terminie do 30 listopada 2016 r. muszą zostać wykonane i zafakturowane  roboty o równowartości co najmniej 500.000 zł brutto ( słownie: pięćset tysięcy złotych brutto).

  - Termin płatności: Zamawiający ureguluje należność wynikającą z faktur Wykonawcy w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi uprzednio zatwierdzonymi przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy.

  - Terminy gwarancyjne: liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót na:

    - Wykonane roboty budowlane - (min. 36 miesięcy);

Zważywszy na fakt, iż Zamawiający zastosował jako jedno z kryteriów oceny ofert – okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, Wykonawca w przypadku oferowania dłuższego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane uzyskuje możliwość otrzymania dodatkowych punktów.

    - Dostarczone i użyte materiały - (min. 36 miesięcy);

    - Dostarczone i zamontowane urządzenia, sprzęt i inne przynależne części składowe (w tym oprogramowanie) – (min miesiące 24 miesiące)

    - w wypadku serwerów i urządzeń aktywnych zarządzających nie mniej niż 36 miesięcy
(dostarczone i zamontowane urządzenia, sprzęt i inne przynależne części składowe, o których mowa w pkt 4.3.3, muszą jednocześnie posiadać gwarancję producenta nie krótszą niż 12 miesięcy, a w przypadku serwerów i urządzeń aktywnych zarządzających nie krótszą niż 36 miesięcy);

    - na wykonaną sieć strukturalną nie mniej niż 25 lat

Cała wykonana instalacja okablowania strukturalnego (poza urządzeniami) musi być certyfikowana i wykonana zgodnie z określoną kategorią oraz  wymogami producenta systemu okablowania strukturalnego, celem udzielenia 25 lat gwarancji na:

PRODUKTY
Wszystkie komponenty certyfikowanej instalacji będą wolne od wad materiałowych i wykonania, pod warunkiem ich prawidłowego montażu i eksploatacji;

SYSTEM 
Kanał transmisyjny certyfikowanego systemu okablowania będzie spełniał parametry zgodne z kategorią, dla której został certyfikowany (np. Kat. 5, Kat. 6);

APLIKACJE 
Certyfikowany system okablowania będzie wolny od wad, które uniemożliwią transmisję sygnałów w oparciu o określone protokoły i aplikacje.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

  - Warunki udziału w postępowaniu

    - Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące w szczególności :

    - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku.

    - sytuacji finansowej lub ekonomicznej:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert posiadał środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową na kwotę, co najmniej 2 000 000, 00 zł.

    - zdolności technicznej i zawodowej:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli  Wykonawca wykaże, że:

- Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

  - 1 robotę ogólnobudowlaną, polegającą na remoncie obiektu o wartości minimum 400 000,00 zł brutto;

  - 1 roboty budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji sanitarnej o wartości minimum 200 000,00 zł brutto;

  - 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznej o wartości minimum 350 000,00 zł brutto;

  - 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji sieci strukturalnej na min 300 torów (kanałów transmisyjnych), wykonaną co najmniej w klasie E (kategoria 5) i objętą co najmniej 25 letnią gwarancją producenta.

Zamawiający uzna również powyższy warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż zrealizował w ramach danego kontraktu roboty budowlane o warunkach brzegowych określonych w pkt.1. a), b), c), d).

- Dysponuje osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, w szczególności:

- 1 osobą (Kierownik robót) odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

- 1 osobą (Kierownik robót) z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych.
Osoba ta musi posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne „D” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.

- 1 osobą (Kierownik robót) z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych.

- 1 osobą do kierowania robotami w zakresie instalacji p.poż. z niezbędnymi kwalifikacjami (potwierdzone odpowiednimi świadectwami) upoważniającymi do instalowania i programowania urządzeń systemu p.poż. systemu SCHRACK.

- 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami przy układaniu okablowania strukturalnego posiadającą kwalifikacje wymagane przez producenta montowanego systemu okablowania strukturalnego.

- 1 osobą - Koordynator robót.

Zamawiający sugeruje aby koordynatorem robót był kierownik robót z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- co najmniej 5 osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV ,

- co najmniej 2 osobami posiadającymi aktualne świadectwa kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno - pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

      - sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

      - aparatura kontrolno - pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji obejmujących sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

UWAGA!

Za ważne uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami bez ograniczeń będą uznawane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Personel Kierowniczy Wykonawcy musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, jeżeli przynależność do takiej Izby wynika z odrębnych przepisów oraz mieć opłacone obowiązkowe ubezpieczenie od skutków wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji wykazanych w pkt 5.1.1.c)2. SIWZ.

Wymieniony powyżej skład Personelu Kierowniczego Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. Wykonawca powinien dostarczyć swoim kierownikom niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie całego personelu muszą być zawarte w cenie oferty.

Językiem obowiązującym na budowie będzie język polski.

W przypadku, gdy wskazany Personel Kierowniczy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy w pełnym wymiarze czasu pracy na budowie.

Wykazani w Formularzu nr 4 SIWZ (kierownicy robót)  muszą być tymi samymi osobami, które zostaną wymienione w druku oferty Formularz nr 1 SIWZ w pkt. 5, 6, 7.

    - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

    - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    - Ze zobowiązania, o którym mowa w pkt 5.1.3. SIWZ potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

    - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1-2 ustawy Pzp.

    - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

    - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

    - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu o którym mowa w pkt. 5.1.7. SIWZ nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansową lub ekonomiczna, o której mowa w pkt. 5.1.1. SIWZ.

    - Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, nastąpi na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 6 SIWZ i oparty będzie na zasadzie (spełnia /nie spełnia).

  - Podstawy wykluczenia z postępowania.

    - Obligatoryjne podstawy wykluczenia.

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.12-23 ustawy Pzp.

Zamawiający żąda w stosunku do Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (w rozumieniu art. 25a ust. 5 ustawy Pzp) złożenia informacji o tych podwykonawcach w Formularzu nr 2A SIWZ.

    - Fakultatywne podstawy wykluczenia zgodnie z art. 24 ust.5 pkt. 1-2, ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

- w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

    - Self - cleaning.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

    - Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

    - Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

    - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w pkt. 5.2. SIWZ powinno zostać wykazane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

    - Zamawiający dokona oceny, czy brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie dokumentów i oświadczeń wymaganych w przedmiotowym postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENA

  - Oświadczenia składane wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego:

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Formularzu 2A SIWZ (obligatoryjne i fakultatywne);

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Formularzu 2B SIWZ;

    - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w  oświadczeniach, o których mowa w pkt. 6.1.a) i 6.1.b) SIWZ, dla każdego z tych podmiotów odrębnie.

    - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.a) SIWZ, dla każdego z podwykonawców odrębnie.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6.1.a) i 6.1.b) SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  - Dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp – składane na wezwania Zamawiającego.

    - Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia:

- Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców wymienione dokumenty muszą być złożone przez każdego z Wykonawców oddzielnie)

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (należy złożyć w formie oryginału), które Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, według wzoru – Formularz nr 6 SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.2.1.a) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.2. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  - Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

    - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - sporządzony według wzoru – Formularza nr 3 SIWZ,

    - Dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

    - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony według wzoru – Formularza nr 4 SIWZ,

    - Oświadczenie Wykonawcy na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej Wykonawcy sporządzony – według wzoru – Formularza nr 5 SIWZ,

    - Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert .

  - Pozostałe dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia postępowania:

- Pełnomocnictwo, (które należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii), jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik – dotyczy również Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Jeżeli w toku postępowania Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352);

  - W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6.7. w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

  - Oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

  - Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 6.9. SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów które każdego z nich dotyczą.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

- KONSORCJUM WYKONAWCÓW

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

  - W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5 SIWZ oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z pkt 6 SIWZ.

  - Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, natomiast warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.1. SIWZ mogą spełniać łącznie.

  - Zaleca się, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zawarli umowę konsorcjum, w której winny być, co najmniej:

    - Dokładnie określony cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa.

    - Dokładne określenie działania, które mają zostać podjęte dla zrealizowania zakładanego celu gospodarczego oraz zadania konsorcjantów – zaleca się wskazanie, które roboty budowlane będzie wykonywał każdy z konsorcjantów.

    - Oznaczony czas trwania konsorcjum.

    - Zawarte stwierdzenie o solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego.

  - Określony sposób prowadzenia spraw konsorcjum niezbędne jest, aby członkowie konsorcjum upełnomocnili jednego spośród siebie do reprezentowania wszystkich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna.

  - Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

  - W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się pisemnie, za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wobec powyższego wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy, zgodnie z wyborem, mogą przekazywać w jednej następujących z form: pisemnie faksem lub drogą elektroniczną. Wyjątek stanowi oferta, którą należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

  - Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.4 SIWZ lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.4. SIWZ.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści na tej stronie – www.bzp.ue.katowice.pl.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołanie zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

  - Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

    - mgr Stanisław Król - Kierownik Biura Zamówień Publicznych - tel. (32) 257-7502; e-mail: stanislaw.krol@ue.katowice.pl

    - Pracownicy Biura Zamówień Publicznych tel./faks. – (032) 257-7108; (032) 257-7499; e-mail: bzp@ue.katowice.pl

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Warunkiem uczestnictwa w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł).

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

    - pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

Dane banku do przelewu zagranicznego:

ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna

Ul. Mickiewicza 3, 40-951 Katowice

IBAN – PL 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974

BIC (kod SWIFT) – INGBPLPW;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr  42, poz. 257, z późn. zm.).

  - Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń:

    - nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu należności, w przypadku, gdy:

      - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie;

      - oferta Wykonawcy została wybrana, a:

        - wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

        - wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

        - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

    - zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego;

    - gwarancja / poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach.

Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia.

  - Wadium wnoszone w formie gwarancji, poręczeń należy złożyć w oryginale w Biurze Zamówień Publicznych, ul. 1 Maja 47, pok. Nr 7, bud. „E”, 40-207 Katowice najpóźniej w dniu wyznaczonym, jako termin składania ofert do godz. 11: 00. Natomiast do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię.

  - Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania ofertą.

  - Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez lidera konsorcjum lub przez wskazanego w umowie konsorcjum partnera.

  - Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 9.14 SIWZ.

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Jeżeli wadium zostanie wniesione wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

    - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

    - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

    - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 10.3. SIWZ nie powoduje utraty wadium.

  - W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu wydania przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - W niniejszym postępowaniu Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim, zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

  - Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną), zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych) musi sporządzone w oryginale, być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie) lub mieć postać aktu notarialnego lub notarialnie potwierdzonej kopii.

  - Wzory wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ muszą zostać przez Wykonawcę odpowiednio wypełnione (bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z treścią SIWZ), podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i dołączone do oferty.

  - Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający zmianę zawartości oferty, każda zapisana strona oferty powinna być parafowana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

  - Druk Oferty (Formularz nr 1) powinien być opieczętowany pieczęcią firmową oraz imiennymi pieczęciami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę).

  - Tajemnica przedsiębiorstwa.

    - W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie poprzez odpowiednie wypełnienie pkt.23 Formularza nr 1 SIWZ i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.

    - W celu wykazania zasadności zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą uzasadnienie dokonania takiego zastrzeżenia.

    - Zastrzeżeniu nie podlegają informacje odczytywane przez Zamawiającego podczas sesji ofert, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zamawiający nie ujawni tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione, oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - W składzie oferty muszą się znaleźć następujące dokumenty:

| Lp. | Opis wymaganego dokumentu: | Nr formularza /załącznika SIWZ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Druk oferty | Formularz nr 1 |
| 2 | Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Formularzu 2A SIWZ | Formularz nr 2A |
| 3 | Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w Formularzu 2B SIWZ | Formularz nr 2B |
| 4 | Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – patrz pkt 5.1.3 SIWZ i 5.1.4. SIWZ – (dołączyć jeżeli wymagane) |  |
| 5 | Potwierdzenie wniesienia wadium w sposób i w formie określonej w pkt 9 SIWZ |  |
| 6 | Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (patrz pkt 11.4., 6.4.a), ) SIWZ) – (dołączyć, jeżeli wymagane) |  |
| 7 | Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie zgodnie z zapisem punktu 7 oraz 11.4 SIWZ – (dołączyć, jeżeli wymagane) |  |
| 8 | Składniki cenotwórcze | Formularz nr 7 |
| 9 | Wykaz materiałów/sprzętu/urządzeń oferowanych, jako równoważne (patrz pkt 3.12 SIWZ) – (dołączyć, jeżeli wymagane) | Formularz nr 8 |
| 10 | Kalkulacje kosztorysowe robót (w wersji papierowej) |  |

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.

  - Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

  - Oferty należy składać na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Biuro Zamówień Publicznych, ul. 1 Maja 47, pok. nr 7, bud. „E”; 40-287 Katowice, do dnia 14 października 2016 r. do godz. 11:00.

  - Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

  - Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 14 października 2016 r. o godz. 11:40 do: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Biuro Zamówień Publicznych, ul. 1 Maja 47, pok. nr 11 bud. „E”, 
40-287 Katowice.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny każdej oferty, terminy wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- Kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- Ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

  - Kalkulacje kosztorysowe, które zgodnie z pkt 11.11 wiersz 10 tabeli muszą znaleźć się w ofercie, należy sporządzić metodą uproszczoną w wersji papierowej zgodnie z dokumentacją wykonawczą, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i zgodnie z poniższym opisem. Składniki cenotwórcze w Formularzu nr 7 SIWZ muszą być zgodne ze składnikami wynikającymi z kalkulacji kosztorysowych.

Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertą zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy dostarczyć kalkulacje kosztorysowe również na nośniku elektronicznym.

  - Kalkulacje kosztorysowe - tzw. uproszczone należy sporządzić na podstawie załączonych do niniejszej SIWZ: Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacji wykonawczej oraz przedmiarów robót. (Suma kwot za poszczególne pozycje kosztorysu ofertowego, powiększona o podatek VAT stanowi cenę oferty. Zamawiający nie dopuszcza stosowania upustów od ceny). Kosztorysy uproszczone winny zawierać ilości robót i cenę jednostkową dla każdej pozycji kosztorysowej.

  - Podstawą kalkulacji ceny ofertowej ma być dokumentacja wykonawcza, przedmiary robót oraz specyfikacje technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Skrócone opisy pozycji zawartych w przedmiarach robót wraz z zestawieniem materiałów, oraz podstawy wyceny przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych. Wyceniając poszczególne pozycje, należy odnosić się do Dokumentacji wykonawczej i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów. Oczywistym jest też, że roboty muszą być wykonane według zasad wiedzy technicznej i wskazówek Zamawiającego.

  - Ceny jednostkowe oferowane w wycenionym przedmiarze robót muszą obejmować wszystkie składniki cenotwórcze w tym: wykorzystanie całego sprzętu budowlanego (zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi), transport (osób, sprzętu, urządzeń, narzędzi, materiałów, wyposażenia zaplecza), robociznę, nadzór wykonawcy, testowanie, kontrolę jakości, materiały, urządzenia, montaż, ubezpieczenie, zysk, podatki i cła wraz z całym ryzykiem ogólnym, zobowiązaniami i obowiązkami przedstawionymi w Umowie.

  - Formuły kalkulacji kosztorysowej:

Formułę dla metody kalkulacji kosztorysowej uproszonej należy przyjąć wg punktu 3.1. „Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych”.

  - Kalkulacja kosztorysowa uproszczona powinna zawierać ilości robót i cenę jednostkową dla każdej pozycji kosztorysowej.

  - Wszystkie ceny i wartości w kalkulacji kosztorysowej należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z art. 1, ust. 2 Ustawy o denominacji złotego z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 84, poz. 386).

  - Ogólne zasady kalkulacji

    - Kalkulacja kosztorysowa robót budowlanych ma być sporządzona przez Wykonawcę zgodnie z zasadami przyjętymi w „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych”, wydanie SKB z 2005r.

    - Zaoferowana wartość robót winna obejmować wykonanie robót budowlanych, dostawę i zabudowę nowych materiałów i urządzeń wyszczególnionych w dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiarach, oraz wszelkie próby i pomiary powykonawcze. W wycenie należy przewidzieć wykonanie wszelkich robót zabezpieczających niezbędnych do realizacji zadania.

    - Cena brutto (z podatkiem VAT) podana w złotych polskich w Formularzu nr 1 SIWZ musi być określona 
w oparciu o składniki cenotwórcze wykazane w Formularzu nr 7 SIWZ oraz wynikająca z kalkulacji kosztorysowych.

    - Cena podana w ofercie nie podlega waloryzacji w okresie realizacji przedmiotowego zadania.

  - Technika, sposób i forma przedstawienia kalkulacji kosztorysowej:

    - Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kalkulację uproszczoną na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarów robót.

    - Przedmiary robót należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacjami Wykonania i Odbioru Robót i dokumentacją wykonawczą.

    - Ilości podane w Przedmiarze Robót podaje się w celu zapewnienia wspólnej podstawy dla składania ofert.

  - Metoda kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych

    - Zamawiający wymaga, aby kalkulacje kosztorysowe robót budowlanych były sporządzone „metodą uproszczoną”

    - Kalkulacje kosztorysowe powinny zawierać następujące kolumny:

      - liczba porządkowa,

      - kod pozycji przedmiaru zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką lub systematyką stosowaną 
w katalogach,

      - opis roboty,

      - jednostki miary roboty,

      - ilości przedmiarowe,

      - cenę jednostkową oraz wartość roboty stanowiąca iloczyn ilości przedmiarowej i ceny jednostkowej.

  - Braki w dokumentacji projektowej:

    - W przypadku wykrycia wad w dokumentacji wykonawczej czy specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub w przypadku stwierdzenia rozbieżności występujących pomiędzy przedmiarami otrzymanymi od Zamawiającego a przedmiarami wynikającymi z dokumentacji projektowej Wykonawca winien złożyć pod adresem Zamawiającego prośbę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

    - Zamawiający nie wyraża zgody na samowolne dokonywanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w przedmiarach.

  - Ceny jednostkowe zaproponowane w wycenionym przedmiarze robót muszą uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót  wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to koszty bezpośrednie, a w szczególności:

    - koszty robocizny, materiału wraz z dostawą na teren budowy, sprzętu (jego montażu i demontażu),

    - koszty ogólne budowy, w tym: koszty zatrudnienia personelu,

    - koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych,

    - koszty utrzymania zaplecza budowy, transportu, składowania materiałów,

    - koszty obsługi geodezyjnej i ewentualnych nadzorów branżowych,

    - koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

    - inne koszty wynikające z postanowień z umowy oraz z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

    - a także koszty uwzględniające ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk.

  - Cena musi zostać wpisana przy każdej pozycji wycenionego przedmiaru robót.

  - Ceny jednostkowe podane w kalkulacji kosztorysowej są stałe i nie mogą podlegać żadnym zmianom i negocjacjom.

  - Zobowiązuje się Wykonawcę do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zamiarze dostarczenia 
w ramach umowy sprzętu określonego w poz. 30-32 przedmiaru robót sieci strukturalnej. Powiadomienie takie umożliwi Zamawiającemu uzyskanie potwierdzenia z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, iż sprzęt, 
o którym mowa w poz. 30-32 przedmiaru robót sieci strukturalnej przeznaczony jest dla placówki oświatowej. Wówczas Wykonawca będzie miał prawo do zastosowania dla tych pozycji stawki podatku VAT w wysokości 0%.

  - Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku;

  - Formę wynagrodzenia, jak też rozliczania robót – określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawiania omyłek w kalkulacjach kosztorysowych na zasadach określonych 
w ustawie Pzp.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- Opis stosowanych kryteriów oraz sposób ich obliczania:

| Nr | Nazwa kryterium: | Waga: | Max. ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 60% | 60 |
| 2. | Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane | 10% | 10 |
| 3. | Doświadczenie kierownika robót w branży budowlanej | 15% | 15 |
| 4. | Doświadczenie kierownika robót w branży elektrycznej | 9% | 9 |
| 5. | Doświadczenie kierownika robót w branży sanitarnej | 6% | 6 |
| Maksymalna możliwa do zdobycia ilość punktów | 100 |

  - Punkty w ramach kryterium „cena brutto” przyznawane będą poszczególnym ofertom według następującego wzoru:

| X punktów = | najniższa cena brutto spośród badanych ofert | x 60 |
| --- | --- | --- |
|  | cena brutto wskazana w badanej ofercie |  |

  - Punkty w ramach kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” przyznawane będą poszczególnym ofertom według następujących zasad:

| X punktów = | liczba uzyskanych pkt. za udzieloną gwarancję na wykonane roboty budowlane w badanej ofercie | x 10 |
| --- | --- | --- |
|  | najwyższa liczba uzyskanych pkt. za udzieloną gwarancję na wykonane roboty budowlane spośród badanych ofert |  |

Przy czym:

Wykonawca dokonując wyboru w pkt 2 Druku oferty – Formularz nr 1 SIWZ wariantu długości trwania gwarancji na wykonane roboty budowlane zobowiązuje się tym samym do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane we wskazanym okresie.

W zależności od dokonanego przez Wykonawcę wyboru okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane  Zamawiający będzie przyznawał punkty w skali 1 do 3 za udzieloną gwarancję na wykonane roboty budowlane w następujący sposób:

        - oferta, w której Wykonawca poprzez odpowiednie zakreślenie zobowiąże się do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 60 miesięcy, otrzyma 3 pkt,

        - oferta, w której Wykonawca poprzez odpowiednie zakreślenie zobowiąże się do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane  na okres 48 miesięcy, otrzyma 2 pkt,

        - oferta, w której Wykonawca poprzez odpowiednie zakreślenie zobowiąże się do udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane  na okres 36 miesięcy, otrzyma 1 pkt.

  - Punkty w ramach kryterium „doświadczenie kierownika robót w branży budowlanej” przyznawane będą poszczególnym ofertom według następujących zasad:

| X punktów = | liczba uzyskanych „małych” pkt. za „doświadczenie kierownika robót w branży budowlanej” w badanej ofercie | x 15 |
| --- | --- | --- |
|  | najwyższa liczba uzyskanych „małych” pkt. za „doświadczenie kierownika robót w branży budowlanej” spośród badanych ofert |  |

Przy czym:

Ocena kryterium „doświadczenie kierownika robót w branży budowlanej” będzie dokonywana poprzez punktację ilości zrealizowanych robót budowlanych przez kierownika robót w branży budowlanej wskazanego w Formularzu nr 4 SIWZ w obiektach użyteczności publicznej, o kubaturze minimum 3 500 m3, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Przez obiekt użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki społecznej lub socjalnej, a także budynki biurowe i socjalne.

Punkty „małe” przyznawane będą w następujący sposób:

        - za 1 lub 2 zrealizowane roboty budowlane – 5 pkt

        - Za 3 zrealizowane roboty budowlane – 10 pkt

        - 4 i więcej zrealizowanych robót budowlanych – 15 pkt

  - Punkty w ramach kryterium „doświadczenie kierownika robót w branży elektrycznej” przyznawane będą poszczególnym ofertom według następujących zasad:

| X punktów = | liczba uzyskanych „małych” pkt. za „doświadczenie kierownika robót w branży elektrycznej” w badanej ofercie | x 9 |
| --- | --- | --- |
|  | najwyższa liczba uzyskanych „małych” pkt. za „doświadczenie kierownika robót w branży elektrycznej” spośród badanych ofert |  |

Przy czym:

Ocena kryterium „doświadczenie kierownika robót w branży elektrycznej” będzie dokonywana poprzez punktację ilości zrealizowanych robót budowlanych przez kierownika robót w branży elektrycznej wskazanego w Formularzu nr 4 SIWZ w obiektach użyteczności publicznej, o kubaturze minimum 3 500 m3, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Przez obiekt użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki społecznej lub socjalnej, a także budynki biurowe i socjalne.

Punkty „małe” przyznawane będą w następujący sposób:

        - za 1 lub 2 zrealizowane roboty budowlane – 3 pkt

        - za 3 zrealizowane roboty budowlane – 6 pkt

        - 4 i więcej zrealizowanych robót budowlanych – 9 pkt

  - Punkty w ramach kryterium „doświadczenie kierownika robót w branży sanitarnej” przyznawane będą poszczególnym ofertom według następujących zasad:

| X punktów = | liczba uzyskanych „małych” pkt. za „doświadczenie kierownika robót w branży sanitarnej” w badanej ofercie | x 6 |
| --- | --- | --- |
|  | najwyższa liczba uzyskanych „małych” pkt. za „doświadczenie kierownika robót w branży sanitarnej” spośród badanych ofert |  |

Przy czym:

Ocena kryterium „doświadczenie kierownika robót w branży sanitarnej” będzie dokonywana poprzez punktację ilości zrealizowanych robót budowlanych przez kierownika robót w branży sanitarnej wskazanego w Formularzu nr 4 SIWZ w obiektach użyteczności publicznej, o kubaturze minimum 3500 m3, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Przez obiekt użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki społecznej lub socjalnej, a także budynki biurowe i socjalne.

Punkty „małe” przyznawane będą w następujący sposób:

        - Za 1 lub 2 zrealizowane roboty budowlane – 2 pkt

        - Za 3 zrealizowane roboty budowlane – 4 pkt

        - 4 i więcej zrealizowanych robót budowlanych – 6 pkt

- Ostateczna ocena złożonych oferty zostanie dokonana według następującego wzoru:

| Suma uzyskanych punktów = | liczba uzyskanych punktów w ramach kryterium „cena brutto” + liczba uzyskanych punktów w ramach kryterium „okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” + liczba uzyskanych punktów w ramach kryterium „doświadczenie kierownika robót w branży budowlanej” + liczba uzyskanych punktów w ramach kryterium „doświadczenie kierownika robót w branży elektrycznej” + liczba uzyskanych punktów w ramach kryterium „doświadczenie kierownika robót w branży sanitarnej” |
| --- | --- |

- Wyliczenie punktów w ramach powyższych kryteriów oceny ofert zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna możliwa do uzyskana ilość punktów wynosi 100.

- Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, którego oferta nie zostanie odrzucona oraz uzyska największą liczbę punktów w ramach ustalonych powyżej kryteriów oceny ofert.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

- Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

    - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

    - unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a) i d) na swojej stronie internetowej.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

  - Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy – Formularz nr 10 SIWZ.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

  - Zamawiający wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy. Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie być uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy.

  - W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom składającym wspólną ofertę, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto złożonej oferty – szczegółowo na ten temat w pkt 16 SIWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym Formularz nr 10 SIWZ.

  - Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowy robót objętych przedmiotowym postępowaniem i harmonogram finansowy. Rzeczowy harmonogram robót oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej.

  - Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia Zamawiającemu kalkulacji kosztorysowych w wersji elektronicznej w formacie XLS lub XLSX.

  - Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia Zamawiającemu opłaconej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony 00/100 zł).

  - Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia Zamawiającemu opłaconej polisy ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych w odniesieniu do całości prowadzonych prac, z włączeniem wartości wszelkich materiałów i urządzeń objętych kontraktem, zawartą na okres realizacji inwestycji.

  - Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę dostarczy Zamawiającemu do wglądu przed podpisaniem umowy, umowy zawarte z podwykonawcami, a w przypadku niezgodności z wytycznymi zawartymi w SIWZ dokona ich uzupełnienia lub zmiany – zasady akceptacji projektu umowy a potem umowy dotyczące podwykonawstwa określa projekt umowy stanowiący Formularz nr 10 SIWZ.

  - Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia Zamawiającemu:

- kserokopię dokumentów dot. uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z potwierdzeniem członkostwa tych osób we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001 r., nr 5 poz. 42 ze zm.) dla kierownika robót w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej.

- kserokopię świadectwa kwalifikacyjnego „D” uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznym - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

- kserokopie aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia i kwalifikacje upoważniające do instalowania i programowania urządzeń systemu p.poż. systemu SCHRACK dla osoby przewidzianej przy realizacji kontraktu w zakresie kierowania robotami instalacji p.poż.

- kopie certyfikatów dla Wykonawcy i/lub Pracowników Wykonawcy wymaganych przez Producenta oferowanego systemu jeżeli jest to warunkiem koniecznym określonym przez Producenta dla udzielenia przez niego 25 letniej gwarancji na wykonaną sieć,

- kserokopie świadectw kwalifikacyjnych „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznym - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

- kserokopie świadectw kwalifikacyjnych „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno - pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

- sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

- aparatura kontrolno - pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji obejmujących sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto złożonej oferty. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- w pieniądzu na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy.

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  - Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

  - Szczegóły o na temat zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawarto w § 8 projektu umowy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA ZAWIERANEJ UMOWY

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Formularz nr 10 SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

  - Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

  - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 18.8. i 18.9. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

  - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

  - Na czynności, o których mowa w ust. 18.12. powyżej nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

- ZAŁĄCZNIKI

| Nr załącznika / formularza | Nazwa załącznika / formularza |
| --- | --- |
| Formularz nr 1 | Druk oferty |
| Formularz nr 2A | Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu |
| Formularz nr 2B | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| Formularz nr 3 | Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane |
| Formularz nr 4 | Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| Formularz nr 5 | Oświadczenie Wykonawcy na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej Wykonawcy |
| Formularz nr 6 | Oświadczenie, że Wykonawca należy/nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp |
| Formularz nr 7 | Składniki cenotwórcze |
| Formularz nr 8 | Wykaz materiałów/sprzętu/urządzeń oferowanych, jako równoważne |
| Formularz nr 9 | Wymagania Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia |
| Formularz nr 10 | Projekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym stanowiącym załącznik do umowy |
| Formularz nr 11 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący sieci bezprzewodowej WIFI Wymagane parametry i własności dla zamawianego sprzętu sieciowego wymienionego w przedmiarze robót – sieci strukturalne poz. od 30-33 |
| Załącznik nr 1 | Dokumentacja wykonawcza |
| Załącznik nr 2 | Przedmiary robót |
| Załącznik nr 3 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót |

Formularz nr 1

| Pieczęć / Nazwa i adres Wykonawcy | DRUK OFERTY |
| --- | --- |

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice

Składamy ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego , którego przedmiotem jest: „Przebudowa segmentu „C” Akademickiego Centrum Naukowo - Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Adamskiego 7, Koszarowej 6,6a”,  zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ”.

- Oferujemy wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia za cenę netto:

................................................................................................................................................................................zł netto,

słownie...................................................................................................................................................................zł netto,

plus podatek VAT............%, co daje kwotę..........................................................................................................zł brutto,

słownie..................................................................................................................................................................zł brutto.

- W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku …………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….………(uzupełnić wskazane informacje, jeżeli dotyczy)

- Na wykonane przez nas roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem udzielimy gwarancji w wysokości:

| 36 miesięcy liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót |  |
| --- | --- |
| 48 miesięcy liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót |  |
| 60 miesięcy liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót |  |

Zaznaczyć odpowiednie poprzez postawienie znaku: X

Nie wybranie przez Wykonawcę wariantu długości obowiązywania gwarancji na wykonane roboty budowlane potraktowane będzie przez Zamawiającego jako udzielenie gwarancji na minimalny wymagany okres tj. 36 m-cy.

  - Na dostarczone i użyte materiały udzielimy gwarancji 		-              ..……………   (min. 36 miesięcy)*

  - Na dostarczone i zamontowane sprzęt/urządzenia i inne przynależne części składowe udzielimy gwarancji 			   						-	…..…………   (min. 24 miesiące)*

  - W wypadku serwerów i urządzeń aktywnych zarządzających 	- 	…….………    (min. 36 miesięcy)*

Dostarczone i zamontowane urządzenia, sprzęt i inne przynależne części składowe, o których mowa w pkt 4.2. i 4.3., muszą jednocześnie posiadać gwarancję producenta nie krótszą niż 12 miesięcy, a w przypadku serwerów i urządzeń aktywnych zarządzających nie krótszą niż 36 miesięcy).

  - Na wykonaną sieć strukturalną nie mniej niż 25 lat

Brak określenia przez Wykonawcę w pkt.4.1. - 4-4. okresu obowiązywania gwarancji potraktowane będzie przez Zamawiającego jako udzielenie gwarancji na odpowiednio minimalne wymagane terminy.

- Oświadczamy, iż „doświadczenie kierownika robót w branży budowlanej” w obiektach użyteczności publicznej (w rozumieniu zapisów pkt 14.1.1.c) SIWZ) kształtuje się na poziomie:

| Stanowisko | Imię Nazwisko kierownika | Nazwa roboty budowlanej | Zamawiający na rzecz którego zostały wykonane roboty budowlane | Wielkość (kubatura) budynku, na którym były realizowane roboty budowlane | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierownik robót w branży budowlanej (wymagania zgodne z pkt 5.1.1.c)2a) | …………………………. | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  |  |
|  |  | n. |  |  |  |

- Oświadczamy, iż doświadczenie kierownika robót w branży elektrycznej” w obiektach użyteczności publicznej (w rozumieniu zapisów pkt 14.1.1.d) SIWZ) kształtuje się na poziomie:

| Stanowisko | Imię Nazwisko kierownika | Nazwa roboty budowlanej | Zamawiający na rzecz którego zostały wykonane roboty budowlane | Wielkość (kubatura) budynku, na którym były realizowane roboty budowlane | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierownik robót w branży elektrycznej (wymagania zgodne z pkt 5.1.1.c)2b) | …………………………. | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  |  |
|  |  | n. |  |  |  |

- Oświadczamy, iż doświadczenie kierownika robót w branży sanitarnej” w obiektach użyteczności publicznej(w rozumieniu zapisów pkt 14.1.1.e) SIWZ) kształtuje się na poziomie:

| Stanowisko | Imię Nazwisko kierownika | Nazwa roboty budowlanej | Zamawiający na rzecz którego zostały wykonane roboty budowlane | Wielkość (kubatura) budynku, na którym były realizowane roboty budowlane | Termin wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierownik robót w branży sanitarnej (wymagania zgodne z pkt 5.1.1.c)2c) | …………………………. | 1. |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |
|  |  | 3. |  |  |  |
|  |  | 4. |  |  |  |
|  |  | n. |  |  |  |

- Roboty stanowiące przedmiot zamówienia zobowiązujemy się wykonać do 30 czerwca 2017 r., przy czym w terminie do 30 listopada 2016 r. wykonamy i zafakturujemy  roboty o równowartości co najmniej 500.000 zł brutto.

- Akceptujemy wskazany w pkt. 4.2 SIWZ termin płatności, który wynosił będzie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi uprzednio zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

- Wymaganą w SIWZ kwotę wadium tj. ……………………………………… zł. wnieśliśmy w  dniu ….……..……..…………* 
w formie ……..……………….………………………….…..……….………………..……………………………….…………….*

Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium:*…………………….………………….…………………..……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……..*

- Zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%

ceny całkowitej (wraz z podatkiem VAT) podanej w ofercie tj. ..................................................................................... zł. *

Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej, zostanie wniesione w formie…………………….……………………………….

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………*

- Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum** zarządzanego przez ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... *

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/zlecić  podwykonawcom: **

- Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia - (wypełnić jeżeli dotyczy):

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................................................

- Powołując się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wskazujemy nazwę podwykonawcy któremu zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia - (wypełnić jeżeli dotyczy):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..*

- Oświadczamy, iż wykonamy osobiście kluczowe części zamówienia, tzn. dotyczące branży elektrycznej.

- Oświadczamy, że osoby, o których mowa w pkt. 3.16 SIWZ, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę, oraz że najpóźniej w dniu podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego dostarczymy Zamawiającemu wykaz tych osób (imię nazwisko oraz wykonywane czynności).

- Oświadczamy, iż w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy do dostarczenia dokumentów oraz do dokonania formalności o których mowa w pkt. 15 SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz z wszystkimi jej załącznikami i formularzami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w SIWZ wymagania Zamawiającego.

- Oświadczamy, że dokładnie zapoznaliśmy się z dokumentami stanowiącymi szczegółowym opis przedmiotu zamówienia i stwierdzamy, iż złożona przez nas oferta obejmuje wszystkie prace pozwalające na kompletną realizację przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni.

- Zawarta w SIWZ treść wzoru umowy stanowiąca Formularz nr 10 SIWZ została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (po uprzednim dostarczeniu dokumentów i dokonaniu formalności określonych w pkt 15 SIWZ).

- Informacje zawarte w ofercie na stronach od..................... do ....................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 ze zm.), i jako takie nie mogą być udostępniane do publicznej wiadomości. (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).*

Uzasadnieniem skorzystania z instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa są następujące okoliczności:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... *

- Oferta została złożona na .......………….…….... stronach, kolejno ponumerowanych od nr …………..….....  do nr …………………..…... (wraz z załącznikami) *.

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:*

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

- ………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………….

..................................... dn. .....................................

...................................................................................

/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy

UWAGA:

*           	Wypełnić odpowiednio

* *        	Niepotrzebne skreślić.

Formularz nr 2A

Zamawiający:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice

tel./fax:	0-32 257-71-08;  0-32 257-74-99

e-mail: 	bzp@ue.katowice.pl;

Strona internetowa: www.bzp.ue.katowice.pl

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

…………………………….………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Przebudowa segmentu „C” Akademickiego Centrum Naukowo - Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Adamskiego 7, Koszarowej 6,6a prowadzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:………………………………………………………………………………………………………. …………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Formularz nr 2B

Zamawiający:

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice

tel./fax:	0-32 257-71-08;  0-32 257-74-99

e-mail: 	bzp@ue.katowice.pl;

Strona internetowa: www.bzp.ue.katowice.pl

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

…………………………….………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Przebudowa segmentu „C” Akademickiego Centrum Naukowo - Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Adamskiego 7, Koszarowej 6,6a prowadzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..……………………………………….……………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w…………………………………………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………… w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………..….…………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Formularz nr 3

| Pieczęć / Nazwa i adres Wykonawcy | WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE, WRAZ PODANIEM ICH RODZAJU, WARTOŚCI, DATY, MIEJSCA WYKONANIA I PODMIOTÓW, NA RZECZ KTÓRYCH ROBOTY TE ZOSTAŁY WYKONANE |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa segmentu „C” Akademickiego Centrum Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Adamskiego 7, Koszarowej 6, 6a,  oświadczam/my, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonaliśmy roboty budowlane odpowiadające wymaganiom Zamawiającego w SIWZ.

| Lp. | Rodzaj wykonanych robót budowlanych zgodnych z warunkiem określonym z pkt. 5.1.1.c)1. SIWZ | Wartość wykonanych robót budowlanych [zł] brutto | Data wykonania robót budowlanych | Miejsce wykonania robót budowlanych | Podmioty, na rzecz których roboty zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

i/lub:

Zamawiający uzna również powyższy warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, iż zrealizował w ramach danego kontraktu roboty budowlane o poniższych warunkach brzegowych:

- 1 robotę ogólnobudowlaną, polegającą na remoncie obiektu o wartości minimum 400 000,00 zł brutto;

- 1 roboty budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji sanitarnej o wartości minimum 200 000,00 zł brutto;

- 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznej o wartości minimum 350 000,00 zł brutto;

- 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji sieci strukturalnej na min 300 torów (kanałów transmisyjnych), wykonaną co najmniej w klasie E (kategoria 5) i objętą co najmniej 25 letnią gwarancją producenta.

Nazwa zadania/kontraktu……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

| 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykazu robót, dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

....................................... dn. ..................................... 										..............................................................................

/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy/

Formularz nr 4

| Pieczęć / Nazwa i adres Wykonawcy | WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI, WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, UPRAWNIEŃ DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOŚCI ORAZ INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa segmentu

„C” Akademickiego Centrum Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Adamskiego 7, Koszarowej 6, 6a,  oświadczam/my, że skierujemy do

realizacji zamówienia publicznego następujące osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi.

| Stanowisko | Imię Nazwisko | Posiadane uprawnienia/kwalifikacje (podać zakres i nr uprawnień) | Informacja o podstawie do dysponowania wymienionymi osobami |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik robót branży budowlanej (wymagania zgodne z pkt 5.1.1.c) 2.a)) |  |  |  |
| Kierownik robót w branży elektrycznej (wymagania zgodne z pkt 5.1.1.c) 2b) |  |  |  |
| Kierownik robót w branży sanitarnej (wymagania zgodne z pkt 5.1.1.c) 2.c)) |  |  |  |
| Osoba do kierowania robotami budowlanymi (wymagania zgodne z pkt 5.1.1.c) 2.d)) |  |  |  |
| Osoba do kierowania robotami budowlanymi (wymagania zgodne z pkt 5.1.1.c) 2.e)) |  |  |  |
| Osoba – koordynator robót |  |  |  |
| Osoby posiadające aktualne uprawnienia (wymagania zgodne z pkt 5.1.1.c) 2.g)) | 1. |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3. |  |  |
|  | 4. |  |  |
|  | 5. |  |  |
| Osoby posiadające aktualne świadectwa (wymagania zgodne z pkt 5.1.1.c) 2.h)) | 1. |  |  |
|  | 2. |  |  |

Uwaga:

Wykazani w powyższym formularzu (kierownicy robót) muszą być tymi samymi osobami, które zostały wymienione w Druku oferty Formularz nr 1 SIWZ w pkt 5, 6, 7.

....................................... dn. ..................................... 									..............................................................................

/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy

Formularz nr 5

| Pieczęć / Nazwa i adres Wykonawcy | OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE WYKSZTAŁCENIA I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KADRY KIEROWNICZEJ WYKONAWCY |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa segmentu „C” Akademickiego Centrum Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Adamskiego 7, Koszarowej 6, 6a, oświadczam/my, co następuje:

Świadomy konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, oświadczam, że osoby skierowane przeze mnie do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, posiadają wymagane postanowieniami SIWZ wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

....................................... dn. ..................................... 				..............................................................................

/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy

Formularz nr 6

| Pieczęć / Nazwa i adres Wykonawcy | OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU LUB PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa segmentu „C” Akademickiego Centrum Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Adamskiego 7, Koszarowej 6, 6a, oświadczam/my, że:

- Nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp*

- Należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp*

UWAGA!

W przypadku złożenie oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca może wraz z oświadczeniem przedstawić dowody, że istniejące powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

....................................... dn. ..................................... 				..............................................................................

/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy

Formularz nr 7

| Pieczęć / Nazwa i adres Wykonawcy | SKŁADNIKI CENOTWÓRCZE |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa segmentu „C” Akademickiego Centrum Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Adamskiego 7, Koszarowej 6, 6a, oświadczam/my, że cena oferty została opracowana w oparciu o niżej wymienione składniki cenotwórcze oraz, że poniższe składniki cenotwórcze będą miały zastosowanie przy rozliczaniu robót podstawowych, dodatkowych i zamiennych.

| Nr pozycji | Wyszczególnienie |  | Stawka/wsk. % |
| --- | --- | --- | --- |
| Branża ogólnobudowlana |
| 1. | Stawka roboczogodziny | R |  |
| 2. | Koszty pośrednie | Kp |  |
| 3. | Zysk | Z |  |
| 4. | Stawka roboczogodziny z narzutami |  |  |
| Branża instalacji sanitarnej |
| 1. | Stawka roboczogodziny | R |  |
| 2. | Koszty pośrednie | Kp |  |
| 3. | Zysk | Z |  |
| 4. | Stawka roboczogodziny z narzutami |  |  |
| Branża instalacji elektrycznej i sieci strukturalnej |
| 1. | Stawka roboczogodziny | R |  |
| 2. | Koszty pośrednie | Kp |  |
| 3. | Zysk | Z |  |
| 4. | Stawka roboczogodziny z narzutami |  |  |

....................................... dn. ..................................... 				..............................................................................

/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy

Formularz nr 8

| Pieczęć / Nazwa i adres Wykonawcy | WYKAZ MATERIAŁÓW/SPRZĘTU/URZĄDZEŃ OFEROWANYCH JAKO RÓWNOWAŻNE |
| --- | --- |

| Lp. | Materiały wg pozycji kosztorysowych i dostaw wykonawcy | Ilość niezbędna do realizacji zadania (wg przedmiarów i projektów) | Jedn. miary | Koszt jedn. | Wartość wg wyceny kosztorysowej (netto bez kosztów zakupu) | Parametry techniczne materiału zgodnie z dokumentacją projektową | Parametry techniczne materiału zamienianego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa segmentu

„C” Akademickiego Centrum Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Adamskiego 7, Koszarowej 6, 6a,  oświadczam/my, że skierujemy do

realizacji zamówienia publicznego następujące osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi.

....................................... dn. ..................................... 											..............................................................................

/upełnomocniony przedstawiciel /e/ Wykonawcy

Formularz nr 9

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA

Wymagania ogólne

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wzorów wymaganych umów ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia przed podpisaniem umowy.

- Po uzyskaniu akceptacji umów ubezpieczenia przez Inwestora, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kopii zawartych umów wraz z potwierdzeniem zapłaty wymaganych składek. Płatność za polisy będzie dokonana jednorazowo.

- W przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego przedłużenia ważności ubezpieczeń i dokonania zapłaty dodatkowej składki.

- Dokonywanie zmian w zakresie ubezpieczenia wymaga uzyskania akceptacji Inwestora. Ubezpieczyciel musi wyrazić na to zgodę.

- Inwestor ma prawo zgłoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych oraz żądania wprowadzenia zmian.

- Wszelkie spory dotyczące ubezpieczeń podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem polskim i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Inwestora.

Wymagania dotyczące zakresu w/w umów ubezpieczenia:

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej obejmującą działalność związaną z prowadzonymi pracami wskazanymi w SIWZ.

- Suma gwarancyjna nie mniejsza niż 3 000 000 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100)

- Powyższy zakres powinien także obejmować poniższe ryzyka:

- Odpowiedzialność cywilną za produkt – do wysokości sumy gwarancyjnej

- Odpowiedzialność cywilną podwykonawców i dalszych podwykonawców – do wysokości sumy gwarancyjnej

- Odpowiedzialność za szkody powstałe po odbiorze prac, do których doszło wskutek wadliwości prac/usług – do wysokości sumy gwarancyjnej

- Odpowiedzialność za szkody w rzeczach ruchomych i nieruchomościach przekazanych celem wykonania obróbki, naprawy i tym podobnych czynności – do wysokości sumy gwarancyjnej

- Odpowiedzialność cywilną pracodawcy – do wysokości sumy gwarancyjnej

- Klauzula reprezentantów, przy czym za reprezentantów nie uważa się kierowników budowy

- Dopuszcza się zastosowanie franszyzy redukcyjnej/udziału własnego w szkodzie nie wyższych niż 1 000 zł

- Ubezpieczenie ryzyk budowlano – montażowych

- Ubezpieczenie powinno obejmować całość prowadzonych prac określonych w niniejszej SIWZ wraz z wartością materiałów oraz urządzeń objętych kontraktem

- Ubezpieczonymi w ramach polisy będą: Inwestor, Wykonawca, Podwykonawcy, dalsi Podwykonawcy oraz wszystkie inne strony zaangażowane formalnie w realizację kontraktu

- Zakres ochrony powinien obejmować co najmniej:

- Ubezpieczenie konserwacji prostej w okresie 12 miesięcy

- Ubezpieczenie konserwacji rozszerzonej w okresie24 miesięcy od daty odbioru

- Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie z limitem co najmniej 20% szkody

- Ubezpieczenie błędów projektowych, wad materiałowych oraz wadliwego wykonania

- Ubezpieczenie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku

- Pokrycie kosztów dodatkowych tj. fracht ekspresowy, praca w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy

- Ubezpieczenie mienia otaczającego -  limit nie mniejszy niż 50% wartości kontraktu

- Wzrost wartości kontraktu – limit 115% wartości kontraktu

- Klauzula pokrycia w okresie gwarancyjnym

- Klauzula pokrycia ryzyka producenta

- Klauzula odtworzenia planów i dokumentów  - limit min. 50 000 zł

- Klauzula ubezpieczenia w trakcie przerwania robót

- Klauzula reprezentantów przy czym za reprezentantów nie uważa się kierowników budowy

- Dopuszcza się wprowadzenie udziału własnego/franszyzy redukcyjnej jednak nie więcej niż: 3 000 zł dla działania sił przyrody oraz 1 500 zł dla innych zdarzeń

- Ubezpieczenie będzie obowiązywać do 30 dni od dnia zakończenia prac

- Inwestor będzie wyłącznym beneficjentem odszkodowań za szkody powstałe w robotach kontraktowych

- Polisa nie może zawierać warunków specjalnych dot. ochrony przeciwpożarowej

Formularz nr 10

WZÓR UMOWY

UMOWA AOP-RU-		/2016

zawarta w dniu ………………………………………. w Katowicach

W rezultacie wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) pomiędzy:

Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, 40-287 Katowice ul. 1 Maja 50 zwanym w dalszym tekście „Zamawiającym”, którego reprezentuje:

………………………………………………………………………………………………..

przy kontrasygnacie – Joanny RADZIWOŁEK - Kwestora

a

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn:

Przebudowa segmentu „C” Akademickiego Centrum 
Naukowo - Dydaktycznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy 
ul. Adamskiego 7, Koszarowej 6,6a

zwane dalej zamówieniem lub przedmiotem umowy (zwanej dalej „Umową”), w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ofercie Wykonawcy wraz z formularzami przedmiaru robót i niniejszej umowie.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy konieczności wykonania „robót zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz „robót dodatkowych”, o których mowa w § 5 ust. 7 niniejszej Umowy, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 Umowy.

- Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 Umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”.

- O konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 3, robót zaniechanych, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy, Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru. Roboty te mogą być realizowane lub zaniechane tylko i wyłącznie za zgodą lub na polecenie Zamawiającego.

- Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z dokumentacją określoną w SIWZ. O ewentualnych nieprawidłowościach dokumentacji ujawnionych w trakcie prowadzonych robót Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego a ten, jeżeli uzna za stosowne odpowiednio dostosuje dokumentację w  niezbędnym zakresie.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty objęte niniejszą umową są w całości finansowane ze środków dotacji zewnętrznej (zwanych dalej także „dotacją”). Nieterminowe lub nienależyte wykonanie Umowy, bądź też jej niewykonanie może skutkować utratą przez Zamawiającego powyższego dofinansowania. W przypadku gdy Zamawiający utraci środki dotacji z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania, w tym nieterminowego wykonania przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca zostanie obciążony utraconą kwotą dofinansowania wraz z odsetkami, którymi zostanie obciążony Zamawiający, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku, o  którym mowa w ust. 7 Wykonawca zapłaci kwotę utraconej dotacji wraz z odsetkami, na pierwsze wezwanie Zamawiającego w terminie 14 dni od jego wystawienia.

W przypadku braku zapłaty kwotę tę może Zamawiający potrącić z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 2. Termin realizacji Umowy

- Strony ustalają termin realizacji: do 30 czerwca 2017r., przy czym w terminie do 30 listopada 2016 r. muszą zostać wykonane i zafakturowane  roboty o równowartości co najmniej 500.000 zł brutto ( słownie: pięćset tysięcy złotych brutto).

- Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do przyśpieszenia tempa robót, aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę, chyba że niezwłocznie uzasadni, że termin wykonania świadczenia nie jest niczym zagrożony.

- Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego.

- Przez program naprawczy Zamawiający rozumie opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony 
z Zamawiającym plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, i dotrzymanie terminu zakończenia robót, obejmujący w szczególności:

- propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowym,

- wskazanie konkretnych środków i metod, których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót oraz terminu wykonania robót, przyjętych w przedkładanym zaktualizowanym harmonogramie rzeczowym.

- Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.

- Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót i do zwrotu poniesionych kosztów.

§ 3. Załączniki

- Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są załączniki:

- Oferta 							- załącznik nr 1,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 			- załącznik nr 2,

- Harmonogram rzeczowy					- załącznik nr 3,

- Harmonogram finansowy 					- załącznik nr 3a,

- Kosztorysy ofertowe uproszczone 				- załącznik nr 4,

- Oświadczenie wraz ze składnikami cenotwórczymi 			- załącznik nr 5,

- Dokument gwarancyjny 						- załącznik nr 6,

- Potwierdzenie wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 	- załącznik nr 7,

- Dokumentacja budowlano – wykonawcza				- załącznik nr 8,

- SIWZ (w zakresie nie ujętym w powyższych dokumentach)		- załącznik nr 9,

- W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów umownych obowiązuje następująca kolejność i ważność dokumentów:

##### Umowa,

    - Oferta							- załącznik nr 1,

    - Dokumentacja budowlano – wykonawcza				- załącznik nr 8,

    - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót			- załącznik nr 2,

    - Harmonogram rzeczowy					- załącznik nr 3,

    - Harmonogram finansowy					- załącznik nr 3a,

    - Kosztorysy ofertowe uproszczone					- załącznik nr 4,

    - Oświadczenie wraz ze składnikami cenotwórczymi			- załącznik nr 5,

    - Dokument gwarancyjny						- załącznik nr 6,

    - Potwierdzenie wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy- załącznik nr 7,

    - SIWZ (w zakresie nie ujętym w powyższych dokumentach)		- załącznik nr 9,

§ 4. Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 1 Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za faktycznie wykonane i odebrane ilości robót według obmiaru oraz sporządzonego na jego podstawie kosztorysu powykonawczego.

- Wynagrodzenie ustalone w sposób określony w ust.1 nie może przekroczyć ceny ofertowej:

............................................... zł netto + 23 % VAT tj. ............................................... zł brutto

(słownie: ………………………………………………………… zł brutto),

z zastrzeżeniem zmian wynikających i dokonanych zgodnie z § 1 ust. 3 oraz § 5 ust. 7, 8, 9.

- Strony Umowy dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

- Ceny podane w formularzu oferty nie podlegają waloryzacji w okresie realizacji niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 2 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w SIWZ. Ponadto wynagrodzenie określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to koszty bezpośrednie, a  w  szczególności:

- koszty robocizny, materiału wraz z dostawą na teren budowy, sprzętu (jego montażu i demontażu),

- koszty ogólne budowy, w tym: koszty zatrudnienia personelu,

- koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych,

- koszty utrzymania zaplecza budowy, transportu, składowania materiałów,

- ewentualnych nadzorów branżowych,

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

- inne koszty wynikające z postanowień niniejszej umowy oraz z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- a także koszty uwzględniające ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk.

- Strony postanawiają, że Zamawiający ureguluje należność wynikającą z faktur Wykonawcy 
w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi uprzednio zatwierdzonymi przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy z zastrzeżeniem § 14 oraz na zasadach określonych w § 4 ust. 7 - 9.

- Zapłata za fakturę częściową nastąpi w terminie i na warunkach określonych w ust. 6. 
W przypadku wykonywania prac przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, zapłaty za kolejne faktury częściowe i fakturę końcową, nastąpią w Umówionym terminie, pod warunkiem: przedłożenia Zamawiającemu kopii faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców za wykonane przez niego roboty łącznie z oryginałem dokumentu, poświadczającego zapłatę za zakres robót powierzonych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, a wynikającą z faktury poprzedniej i bieżącej oraz z protokołami odbioru stanowiącymi podstawę wystawienia faktur. Jedynymi akceptowanymi przez Zamawiającego dokumentami są: potwierdzenie dokonania przelewu wystawione przez bank Wykonawcy lub inny dokument świadczący o dokonaniu zapłaty Podwykonawcy należnego wynagrodzenia, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem oraz pisemne oświadczenie Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych przez Wykonawcę, za zakres robót powierzony Podwykonawcom i dalszych Podwykonawców. Oświadczenia muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotów je składających.

- W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 7 Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności Wykonawcy do czasu uzupełnienia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Zamawiający dokona płatności najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia tych dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 6. W tym wypadku Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu świadczenia pieniężnego.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca uchyla się od zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawioną Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. Zamawiający ureguluje należność wynikającą z faktur Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, na konto bankowe Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną, z zastrzeżeniem zapisów § 14 ust. 16 – 19. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do pokrywania kosztów mediów zużytych w czasie trwania umowy. Koszty zużytych mediów ustala się w wysokości:

a)        woda i odprowadzanie ścieków:

X [zł] – 917,51 zł* = ……. zł netto + VAT

* – koszt netto zużycia wody i odprowadzania ścieków w budynku N segment C wyliczony na podstawie zużycia w okresie 27.07.2015r.- 31.08.2015r.

X – koszt netto zużycia wody i odprowadzenia ścieków w budynku N wynikający z faktury otrzymanej przez Zamawiającego od dostawcy mediów

b)        energia elektryczna

odczyt licznika [kWh] x A = …. zł  netto + VAT

gdzie:

A - aktualna cena kWh dla budynku N na podstawie faktur rozliczeniowych otrzymanych przez Zamawiającego od dostawcy energii elektrycznej (sprzedaż+ dystrybucja). Zmiana ceny kWh nie wymaga formy aneksu do umowy.

- Podstawą do obciążenia Wykonawcy za zużyte media będzie faktura VAT wystawiana przez Zamawiającego z dołu raz w miesiącu na podstawie faktur otrzymanych od dostawców mediów w poprzednim miesiącu. Płatność faktury VAT nastąpi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 21 dni od daty jej wystawienia.

- W wypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę w terminie umownym faktury za media, Zamawiający ma prawo potrącić wykazane zaległości Wykonawcy wraz z naliczonymi odsetkami ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, z faktury za roboty objęte niniejszą Umową, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Opóźnienie w uiszczaniu należności stanowić będzie podstawę do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, począwszy od dnia następnego po upływie terminu płatności.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym – nr NIP 634-000-88-25.

§ 5. Rozliczenie robót

- Dopuszcza się rozliczenie wykonanych robót fakturami etapowymi. Łączna wartość faktur etapowych nie może przekroczyć 90 % wartości oferty.

- Podstawą wystawienia faktury etapowej będzie załączony do faktury kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez właściwego Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury raz w miesiącu, na koniec miesiąca kalendarzowego z zastrzeżeniem ust.1.

- Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.

- Wykonawca sporządzi i przekaże Inspektorowi Nadzoru do 10 dni od daty odbioru kosztorys powykonawczy.

- Inspektor Nadzoru w czasie nie dłuższym niż 10 dni sprawdzi zgodność kosztorysu powykonawczego z dokumentami odbiorowymi i przekaże Wykonawcy w celu wystawienia faktury VAT.

- Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty niewykonane lub uznane przez Zamawiającego jako zbędne w trakcie realizacji zamówienia lub niewykonane z tytułu konieczności zastosowania innych rozwiązań niż przyjęto w dokumentacji. O wartość tych robót Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 na podstawie kosztorysu powykonawczego, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- W przypadku wystąpienia robót:

      - innych niż ujęte w przedmiarach robót oraz zwiększonych w porównaniu z przedmiarem robót tzw. „robót dodatkowych”, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy, a koniecznych do wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1

      - tzw. „robót zamiennych”, o których mowa w § 1 ust. 3 Umowy, a koniecznych do wykonania 
i odbioru przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 ust. 1,

      - tzw. „robót zaniechanych”, o których mowa w § 1 ust. 4 Umowy

      - „dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym”, które Zamawiający może powierzyć na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2 uPzp

mogą one być wykonane lub zaniechane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz po spełnieniu warunków określonych w ust.8.

Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania w/w robót lub zrezygnować z wykonywania „robót zaniechanych”.

- Wykonanie i rozliczenie robót określonych w ust.7 a), b), d)  zostanie dokonane na podstawie:

- zatwierdzonego przez strony protokołu konieczności,

- kosztorysu robót (dodatkowych/zamiennych/ dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym), sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o dane do kosztorysowania, o których mowa w § 5 ust. 10 i 11 Umowy, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego,

- aneksu podpisanego  przez strony Umowy.

- Rozliczenie robót zaniechanych nastąpi zgodnie z § 5 ust. 6.

- Wszelkie kosztorysy (powykonawcze, zamienne, dodatkowe, zaniechane, ”dodatkowych robót budowlanych nieobjęte zamówieniem podstawowym” ) będą sporządzane przez Wykonawcę na bazie cen jednostkowych robót określonych w kosztorysach ofertowych oraz składników cenotwórczych wyszczególnionych w załączniku nr 5.

- Natomiast do rozliczenia robót dodatkowych i zamiennych, dla których nie zostały określone w kosztorysie ofertowym ceny jednostkowe, Wykonawca zastosuje składniki cenotwórcze do kosztorysowania nie większe, jak przy opracowywaniu oferty oraz ceny jednostkowe sprzętu i materiałów, nie wyższe od średnich cen Sekocenbud dla okresu wykonywania tych robót, a w razie ich braku – uśrednione, udokumentowane ceny rynkowe zaakceptowane przez Zamawiającego.

§ 6. Obowiązki stron

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji technicznej w terminie do dnia: 
…………………….. (w  dniu podpisania Umowy),

  - przekazania placu budowy i frontu robót do dnia: …………………… (w dniu podpisania Umowy),

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

  - terminowego odbioru przedmiotu Umowy,

  - zapewnienia źródeł poboru wody oraz energii elektrycznej na potrzeby realizacji robót,

  - niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich, znanych mu okolicznościach, które mogłyby utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenie robót,

  - współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy i bieżącego  rozwiązywania problemów związanych z wykonaniem robót,

  - zapłaty umówionego wynagrodzenia na warunkach określonych niniejszą Umową;

- Wykonawca zobowiązany jest :

  - rozpoczęcia robót w wyznaczonym Umową terminie i wykonania ich w terminach określonych w Umowie,

  - protokolarnego przejęcia placu budowy,

  - prowadzenia książki obmiarów na bieżąco i przedkładania jej do akceptacji Inspektorowi Nadzoru,

  - wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z niniejsza Umową, z dostarczoną dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego oraz wszelką inną dokumentacją określoną w § 1 ust.1 i § 3 Umowy, z materiałów nowych, własnych, które muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznej oraz projektu. Na materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub normą techniczną. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest dostarczyć w/w dokumenty. Wykonawca każdorazowo przed wbudowaniem materiału lub urządzenia ma obowiązek dostarczyć do Zamawiającego kompletną charakterystykę danego materiału, w tym dokumenty potwierdzające wymagane właściwości/parametry techniczne. Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów jeżeli przedstawione dokumenty będą niekompletne.

  - dostawy i montażu sprzętu nowego fabrycznie, zgodnie z dokumentacją techniczną,

  - wykonania robót nie objętych zakresem niniejszej Umowy, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Podstawą podjęcia tych robót stanowi wpis do dziennika budowy przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru ewentualnie protokół konieczności zatwierdzony przez obie strony. Jeżeli konieczność wykonania tych robót wystąpi z winy Wykonawcy, to nie przysługuje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia, natomiast w innych przypadkach roboty będą wykonywane za dodatkowym wynagrodzeniem, które zostanie ustalone zgodnie z ofertą na bazie składników cenotwórczych wyszczególnionych w załączniku nr 5 oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy dotyczącymi odpowiednio robót dodatkowych oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych ,

  - zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych,

  - przeprowadzenia na własny koszt wszystkich wymaganych prób i badań,

  - prowadzenia robót zgodnie z Polskimi Normami i Normami Branżowymi oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

  - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

  - natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,

  - prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej,

  - zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z Inspektorem Nadzoru,

  - przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia tych robót przed ich zniszczeniem,

  - natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,

  - zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,

  - utrzymania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód, składowania wszelkich materiałów i urządzeń w wyznaczonym miejscu oraz sukcesywnego usuwania niepotrzebnych urządzeń, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

  - po zakończeniu robót uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót.

  - spełnienia innych obowiązków określonych w umowie

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy  i p.poz, a w tym ponosi odpowiedzialność za posiadanie przez pracowników badan lekarskich, za odpowiednie szkolenia bhp oraz zapoznanie swoich pracowników z zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie budowy oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. Zamawiający jest całkowicie zwolniony z tej odpowiedzialności.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie mienia należącego do Zamawiającego oraz właścicieli posesji, budynków, właścicieli sieci uzbrojenia terenu itp. oraz innych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej naprawy lub odtworzenia zniszczonego lub uszkodzonego mienia. W przypadku braku takiej możliwości lub odmowy naprawienia szkody w ten sposób, Wykonawca pokryje koszty naprawy szkody. Zamawiający jest całkowicie zwolniony z tej odpowiedzialności.

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego, m.in. poprzez zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robót budowlanych.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

- Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, które są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż …………………  zł (słownie: ………………………. zł) na jedno i wszystkie zdarzenia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych w odniesieniu do całości prowadzonych prac, z włączeniem wartości wszelkich materiałów i urządzeń objętych kontraktem, zawartą na okres realizacji inwestycji ( umowy), z zakresem prac, suma gwarancyjna w wysokości:

- sekcja I – szacowany przedmiot inwestycji ...................... PLN, mienie w otoczeniu …………PLN;

- Ubezpieczeni – Zamawiający, Wykonawca i Podwykonawcy, dalsi Podwykonawcy

- W przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego przedłużenia ważności ubezpieczeń i dokonania zapłaty dodatkowej składki.

- Dokonywanie zmian w zakresie ubezpieczenia wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego. Ubezpieczyciel musi wyrazić na to zgodę.

- Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych oraz żądania wprowadzenia zmian.

- Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zostaną zatrudnione na podstawie o umowę o pracę osoby do realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca w terminie do 3 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób (kopię umów o pracę), a także oświadczenia ww. osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgody pracowników na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego.

- Wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu wynagrodzenia, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS.

- Wykonawca, może zastąpić ww. osobę lub osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia. W przypadku zmiany osoby lub osób o której mowa w ust. 15, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego przedłożenia w terminie 2 dni listy nowych pracowników. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przez uprawnioną osobę na placu budowy weryfikacji przedstawionego przez Wykonawcę wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę ze stanem faktycznym.

- Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami realizującymi przedmiot umowy zgodnie z ust. 14 w terminie, o którym mowa w ust. 15, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne na zasadach określonych w § 10 ust. 1 pkt 9.

- Opóźnienie przedłożenia przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami realizującymi przedmiot umowy zgodnie z ust. 14 w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 15, dłuższe niż 14 dni, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

- Za niedopełnienie obowiązku zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne na zasadach określonych w § 10 ust. 1 pkt 10.

§ 7. Przedstawiciele stron i potencjał Wykonawcy

- Zamawiający powołuje w osobach:

- Inspektorów Nadzoru w osobach:

  - Branża budowlana:				Robert CZOPEK

Stanisław JASKELEWICZ

  - Branża instalacji sanitarnych:			Grzegorz KRZYSIAK

  - Branża instalacji elektrycznej i ppoż.: 			Michał CZOP

  - Branża instalacji telefonicznej:			Zbigniew ŻWIRYK

  - Branża okablowania strukturalnego:			Arkadiusz GRĄDKOWSKI

Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Zmiana osób określonych w ust. 1 nie wymaga formy aneksu.

- Wykonawca ustanawia:

- Kierownika robót budowlanych: ……………………. - uprawnienia nr ………………….. wyd. przez …………………………….

- Kierownika robót instalacji sanitarnej: ……………………. - uprawnienia nr ………………….. wyd. przez …………………………….

- Kierownika robót instalacji elektrycznych: ……………………. - uprawnienia nr ………………….. wyd. przez …………………………….

- Osobę do kierowania robotami w zakresie instalacji p.poż. z niezbędnymi kwalifikacjami upoważniającymi do instalowania i programowania urządzeń systemu p.poż. systemu SCHRACK - ………………………..

- Osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami przy układaniu okablowania strukturalnego: …………………..

- Koordynator robót - ……………………………………

- Wykonawca ma prawo do zmiany osób określonych w ust. 3 na inne osoby o kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Zamawiającego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji i podpisaniu aneksu do umowy. Zmiana tych osób może nastąpić w przypadku  nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, nienależyte wykonywanie obowiązków. W przypadku zmiany osób, o których mowa w §7 ust. 3 pkt 1, 2, 3, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nowe proponowane osoby posiadają nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla kierownika robót budowlanych, elektrycznych i sanitarnych w złożonej ofercie 
i formularzu punktów w kryterium oceny ofert.

§ 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Dla zapewnienia należytego wykonania Umowy , Zamawiający ustanawia zabezpieczenie w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie i wynosi:

………………………………

(słownie: …………………………………………….. zł ).

Wykonawca wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania Umowy   przed jej  podpisaniem .

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione w formie określonej w Ustawie prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przeznaczone będzie na: pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w postaci …………………….. .

- Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia stanowi załącznik nr 7.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez okres do 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego  oraz realizacji zobowiązań z niego wynikających.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w ust. 1 wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej procentowo wartości robót wysokości wynagrodzenia lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego.

- W dniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca pozostawi na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady fizyczne, kwotę w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy  tj.

………………………

(słownie: ……………………………………….. zł ).

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż określona w zdaniu 1, zabezpieczenie to zostanie wniesione w formie określonej w Ustawie prawo zamówień publicznych przed zawarciem umowy

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej albo poręczenia musi zostać ona uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. Gwarancja musi być nieodwołalna i bezwarunkowa.

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 8 zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady liczonego od dnia odbioru końcowego.

- Termin obowiązywania zabezpieczenia, innego niż wniesione w pieniądzu, musi być dłuższy o 30 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiającego wykonania należycie zamówienia wskazanego w niniejszej Umowie.

§ 9. Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji. Zasady gwarancji i serwisu oraz ich okres określa Dokument Gwarancyjny, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za:

  - Wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót.

  - Usunięcie nieodpłatnie tych wad ujawnionych w okresie gwarancji.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych Umową.

- W wypadku stwierdzenia w okresie gwarancji lub rękojmi wad albo usterek przedmiotu Umowy obciążających Wykonawcę, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę na piśmie, a następnie strony przeprowadzą na tą okoliczność wizję lokalną potwierdzoną  pisemnym protokołem. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia danych nieprawidłowości bez prawa dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy w terminie  do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego samodzielnie, lub za pomocą osób trzecich. Termin ten może być wydłużony jedynie w przypadku braku technicznych możliwości naprawy w tym terminie, po uprzedniej pisemnej akceptacji wydłużenia terminu przez Zamawiającego. Za działania osób trzecich Wykonawca odpowiada jak za swoje własne.

- W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z ciążących na nim obowiązków, Zamawiający może na jego koszt usunąć wady.

§ 10. Kary umowne

1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za opóźnienie w realizacji określonego w § 1 ust. 1 przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 2 ust.1 w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia,

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad a w okresie rękojmi za wady lub gwarancji  – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umownego określonego w § 4 ust. 2 Umowy.

    - jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, jest dłuższy niż określony w § 14 ust. 4,  a Wykonawca pomimo wezwania do doprowadzenia do zmiany tej umowy, nie zmieni zapisów w/w umowy w tym zakresie, pomimo upływu 7 dni od dnia wezwania. W takim przypadku wysokość kary umownej wynosi 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w dokonaniu przedmiotowej zmiany.

    - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

    - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 500,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

    - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

    - za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez Wykonawcę aktualnego wykazu (listy), o którym mowa w § 6 ust. 17, w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

    - za niedotrzymanie terminu przedłożenia przez Wykonawcę kopii wszystkich umów, o których mowa w § 6 ust. 15, w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, o którym mowa w § 6 ust. 15,

    - za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w § 6 ust. 21, zatrudniania pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości odpowiadającej iloczynowi dwukrotnego minimalnego wynagrodzeniu za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w SIWZ.

  - Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z tytułu ust. 1 pkt 4 - 7 niniejszej Umowy, wynosi 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 2 Umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości  poniesionej szkody.

  - Kara pieniężna jest płatna  przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystawienia  przez Zamawiającego  żądania zapłaty.

  - Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

  - Strony dopuszczają kumulację kar umownych.

§ 11. Odbiór robót

Strony ustalają następujące zasady odbioru robót:

- Zamawiający nie będzie uczestniczył w odbiorach robót pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami. Warunkiem przystąpienia Zamawiającego do czynności odbiorowych jest uprzedni odbiór przez Wykonawcę prac wykonywanych przez Podwykonawców (w przypadku wykonywania prac przez Podwykonawców). Na okoliczność odbioru prac od podwykonawców sporządzony musi zostać protokół z dokładnym określeniem zakresu prac będących przedmiotem odbioru. Protokół taki należy przedłożyć Zamawiającemu wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru.

- Wykonawca (kierownik/koordynator robót) zgłasza Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) gotowość do odbioru wykonanych robót wpisem w dzienniku budowy oraz składając do Zamawiającego pisemny wniosek o dokonanie odbioru częściowego i końcowego. Potwierdzenie tego wpisu przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. Maksymalny czas na dokonanie czynności odbiorowych wynosi 30 dni liczony od daty osiągnięcia gotowości do odbioru robót.

- Jeżeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

      - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

      - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych  w tej dacie wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy ( wykonanie zastępcze ) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza także ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono, że roboty budowlane będące przedmiotem odbioru nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub istnienia takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem  - aż do czasu usunięcia tych wad.

- Odbiór wykonanej instalacji sieci strukturalnej nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego Producenta systemu potwierdzającego objęciem 25 letnią gwarancją wykonanej przez Wykonawcę sieci strukturalnej na podstawie przeprowadzonych pomiarów. Cała wykonana instalacja okablowania strukturalnego musi być certyfikowana, a tym samym wcześniej wykonana zgodnie z kategorią 5e), oraz wymogami producenta systemu okablowania strukturalnego, celem udzielenia 25 lat gwarancji producenta na:

PRODUKTY

Wszystkie komponenty certyfikowanej instalacji będą wolne od wad materiałowych i wykonania, pod warunkiem ich prawidłowego montażu i eksploatacji;

SYSTEM

Kanał transmisyjny certyfikowanego systemu okablowania będzie spełniał parametry zgodne z kategorią, dla której został certyfikowany (np. Kat. 5, Kat. 6);

APLIKACJE

Certyfikowany system okablowania będzie wolny od wad, które uniemożliwią transmisję sygnałów w oparciu o określone protokoły i aplikacje

- Na co najmniej 3 dni robocze przed dniem odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 - ch egzemplarzach dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza musi być wykonana w formie papierowej oraz elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty oraz inne dokumenty wyszczególnione w ogólnej specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz oświadczenie o zgodności wykonania robót objętych przedmiotem Umowy z projektem budowlanym, sztuką budowlaną oraz przepisami.

- Ze strony Zamawiającego odbiory robót (częściowe i końcowy) dokonywane będą  przez Inspektorów Nadzoru.

§ 12. Zmiany w Umowie

- Poza zmianami określonymi w innych zapisach niniejszej Umowy, Strony przewidują zmiany tejże Umowy w następujących sytuacjach:

- Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

- jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności będących następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, w tym robót dodatkowych lub udzielenia zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. (definicja: Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.)

Zmiana terminu z powyższych tytułów nie może przekraczać 15% terminu realizacji wskazanego w umowie.

- Wykonawca lub Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy przy zachowaniu warunków i parametrów nie gorszych niż w ofercie lub lepszych w następujących sytuacjach:

- konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu zamówienia, a co się z tym wiąże zastosowania robót zamiennych, proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego i /lub niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

- w przypadku zaprzestania produkcji sprzętu lub zaprzestania dystrybucji oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie, który był oferowany w ofercie. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, Wykonawca będzie mógł zaoferować inne urządzenie lub inne oprogramowanie w ramach dostawy pod warunkiem, iż parametry tego urządzenia lub oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu nie będą gorsze od parametrów urządzenia lub oprogramowania oferowanego w ofercie i określonego w SIWZ oraz przedstawi odpowiedni dokument producenta urządzenia lub oprogramowania potwierdzający, że zaprzestano produkcji urządzenia lub zaprzestania dystrybucji oprogramowania oferowanego w ofercie.

- Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie par.12 ust.1.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie par.12 pkt 1.2, lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien zostać przekazany Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych od dnia, w którym zdarzenie lub okoliczność wystąpiły lub Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- W przypadku wniosku o przedłużenie terminu zakończenia robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem aktualnego harmonogramu rzeczowego. Zaktualizowany harmonogram rzeczowy zastępuje dotychczasowy harmonogram rzeczowy i jest wiążący dla Stron, po jego akceptacji przez Zamawiającego i podpisaniu aneksu do Umowy.

- Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowego nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót wprowadzenie tych zmian  nie wymaga zmiany Umowy.

- W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowego, w szczególności, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że harmonogram rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zaktualizowanego harmonogramu rzeczowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony harmonogram rzeczowy uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego z zastosowaniem odpowiednio ust. 4 i 5.

- Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowego uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy.

- W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego do aktualizacji harmonogramu rzeczowego w terminie określonym w ust. 7, lub gdy przedłożona aktualizacja harmonogramu będzie w ocenie Zamawiającego niezgodna z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji harmonogramu przez Zamawiającego.

- Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić każda ze Stron umowy.

- Zamawiający może wniosek o zmianę Umowy zaakceptować lub odmówić akceptacji, o czym powiadomi Wykonawcę. Po akceptacji Strony zawrą stosowny aneks do umowy.

11.Poza zmianami przewidzianymi w niniejszej Umowie, Umowa może być zmieniona w przypadkach wymienionych art.144 ustawy Pzp.

§ 13. Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części jeżeli:

      - Wykonawca nie podjął realizacji robót objętych Umową, pomimo wygrania przetargu i przekazania placu budowy, w ciągu 7 dni  od daty przekazania placu budowy,

      - Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub  zaniedbuje zobowiązania umowne,

      - Wykonawca wykonuje roboty nienależycie lub niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie reaguje na polecenie Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

      - Wykonawca zaniechał realizacji robót bez uzasadnionej przyczyny przez okres dłuższy niż  5 dni lub opóźnia się z wykonywaniem robót ponad 30 dni w stosunku do terminów przewidzianych w Umowie,

      - Została ogłoszona upadłość Wykonawcy lub Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,

      - Wykonawca do realizacji Umowy nie stosuje surowców i produktów zadeklarowanych w ofercie,

      - W razie konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 14, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy.

- Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, wymienionych w powyższym ust.1 oraz § 11 ust.4 lit. b) 2 umowy w formie pisemnej.

- Bez uszczerbku dla innych postanowień Umowy, zamiast odstąpienia od całości Umowy, Zamawiający może przejąć tylko prawidłowo wykonaną część robót oraz odstąpić od pozostałej niewykonanej lub niewłaściwie wykonanej.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są  się w terminie 7 dni od daty odstąpienia, do sporządzenia szczegółowego protokołu robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy na podstawie i warunkach określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiały opłacone przez Zamawiającego, będą uważane za jego własność. Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

- Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć plac budowy w terminie podanym przez Zamawiającego.

- Określone w niniejszym paragrafie przyczyny i warunki odstąpienia nie wykluczają możliwości wykonania prawa odstąpienia na podstawie przepisów k.c. oraz ustawy Pzp oraz innych zapisów niniejszej Umowy

- W przypadku odstąpienia, Zamawiający zachowuje wszelkie prawa nabyte przed odstąpieniem, w tym  prawo do naliczenia kar umownych z tytułu odstąpienia od Umowy oraz innych kar umownych określonych  zapisami Umowy do dnia odstąpienia od niej a także uprawnienia z gwarancji jakości, rekojmii, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy .

- Odstąpienie będzie wywierało skutek na przyszłość (ex nunc)

- Zamawiający może rozwiązać umowę , jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 145a ustawy PZP. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14. Podwykonawstwo

- Wykonawca osobiście wykona kluczowe części zamówienia, tzn. roboty w branży elektrycznej.
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty: ………………………..

Zmiana zakresu części prac powierzonych podwykonawcy może być dokonana na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, z wyłączeniem robót przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę osobiście.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a  ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca , na zasoby którego Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia  przedstawiając Zamawiającemu dokumenty wymagane 
w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datą nie późniejsza niż wystąpienie ww. zmian.

- Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

- Przez „umowę o podwykonawstwo” należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.

- Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

- wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, SIWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy 
o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczeniem odpowiadającym, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy. Powyższe dotyczy zakresu robót wykonywanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia projektu umowy w terminie nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do umowy w szczególności w przypadku niespełnienia przez te umowy warunków określonych niniejszym paragrafie i w SIWZ.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, nie później niż na 1 dzień przed planowanym rozpoczęciem robót.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14  dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi.

- Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia, przewidziany w umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, jest dłuższy niż określony w ust. 13, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go w terminie 7 dni  do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umów  o podwykonawstwo.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli udokumentują oni wykonanie i odbiór robót objętych rachunkami lub fakturami przedstawionymi do zapłaty, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust.18 uwag.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 16, Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji/wezwania,

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub złożenia do depozytu sądowego wymaganej kwoty, o których mowa w ust. 16, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jakby to były jego działania własne.

- W umowach z Podwykonawcami, Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten zakres robót w niniejszej umowie oraz ewentualnych aneksów zmieniających wartość umowy.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego czasu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.

§ 15. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów

- Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady.

- Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.

- Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.

- W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

§ 16. Postanowienia końcowe

- Do niniejszej Umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca nie może dokonywać cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego. W przypadku braku pisemnej zgody zamawiającego umowa cesji jest nieważna.

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz  ustawy prawo budowlane. Do umowy stosuje się przepisy prawa polskiego.

- Wszelkie zmiany w Umowie muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

- W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

# Zamawiający:						Wykonawca:

WZÓR DOKUMENTU GWARANCYJNEGO

Nazwa gwaranta …………………………………………………………………………………………

Adres, telefon, fax. Gwaranta …………………………………………………………………………

# I. 	Terminy gwarancyjne liczone od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót na:

- roboty budowlane - (min. 36 miesięcy) …………………………..............................

- dostarczone i użyte materiały - (min. 36 miesięcy) …………….....................................

- dostarczone i zamontowane urządzenia, sprzęt i inne przynależne części składowe (w tym oprogramowanie) nie mniej niż 24 miesiące ...............................................................................

- w wypadku serwerów i urządzeń aktywnych zarządzających nie mniej niż 36 miesięcy ………………. (dostarczone i zamontowane urządzenia, sprzęt i inne przynależne części składowe, o których mowa w pkt 3, 4 muszą jednocześnie posiadać gwarancję producenta nie krótszą niż 12 miesięcy, a w przypadku serwerów i urządzeń aktywnych zarządzających nie krótszą niż 36 miesięcy).

- na wykonaną sieć strukturalną nie mniej niż 25 lat

Cała wykonana instalacja okablowania strukturalnego (poza urządzeniami) musi być certyfikowana i wykonana zgodnie z określoną kategorią oraz  wymogami producenta systemu okablowania strukturalnego, celem udzielenia 25 lat gwarancji na:

PRODUKTY

Wszystkie komponenty certyfikowanej instalacji będą wolne od wad materiałowych i wykonania, pod warunkiem ich prawidłowego montażu i eksploatacji;

SYSTEM

Kanał transmisyjny certyfikowanego systemu okablowania będzie spełniał parametry zgodne z kategorią, dla której został certyfikowany (np. Kat. 5, Kat. 6);

APLIKACJE

Certyfikowany system okablowania będzie wolny od wad, które uniemożliwią transmisję sygnałów w oparciu o określone protokoły i aplikacje.

# II. 	Przeglądy gwarancyjne:

- Roboty budowlane - (przynajmniej jeden raz w roku kalendarzowym) ………………………

# III.	Naprawy gwarancyjne:

- Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w okresie gwarancyjnym.

IV. 	Serwisowanie:

- Serwisowanie obejmujące przeglądy konserwacyjne i konserwacje zleca na własny koszt Zamawiający (zgodnie z częstotliwością określoną w dokumentacji producenta urządzenia).

- Gwarant przekaże Zamawiającemu do dnia uruchomienia, oryginały gwarancji producenta wraz z dokumentacją techniczną.

- Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzania instruktażu w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń przed terminem odbioru końcowego robót.

# V.         Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje:

- Naprawę gwarancyjną (tj. przywrócenie przedmiotowi utraconych wartości): - w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Termin ten może być wydłużony jedynie w przypadku braku technicznych możliwości naprawy w tym terminie, po uprzedniej pisemnej akceptacji wydłużenia terminu przez Zamawiającego.

- Zwrot kosztów takiej naprawy zrealizowanej przez Zamawiającego w przypadku gdy dwukrotnie bezskutecznie wzywał Gwaranta do jej wykonania;

- Wymianę wadliwych elementów na wolne od wad po trzech bezskutecznych naprawach gwarancyjnych.

# VI.	Organizacja obsługi gwarancyjnej:

Gwarant oświadczenia gwarancyjne realizować będzie:

### Osobiście …………………………………………………………………………………………

### lub za pomocą podwykonawców wskazanych w ofercie.

(należy wpisać osobiście lub za pomocą innych placówek serwisowych – nazwa, adres, telefon)

# VII.	Gwarant oświadcza, że wszelkie czynności określone w pkt. II, III, V w terminie określonym w pkt I niniejszego Dokumentu zobowiązuje się wykonać bezpłatnie.

....................................... dn. ..................................... 															………...............................................

/upełnomocniony przedstawiciel/e/ Wykonawcy/

Formularz nr 11

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczący sieci bezprzewodowej WIFI

wymagane parametry i własności dla zamawianego sprzętu sieciowego wymienionego w przedmiarze robót 
– sieci strukturalne poz. od 30-33

Mając na uwadze, że dostarczane urządzenia muszą zostać zintegrowane z istniejącą siecią LAN i pracującymi w niej urządzeniami wymagana jest oprócz dużej wydajności i niezawodnej pracy tych urządzeń możliwość ich integracji i współdziałania z innymi urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego w szczególności możliwość wspólnego zarządzania za pomocą posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Cisco Prime Infrastructure 3.0.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu sieciowego - w postaci urządzeń - fabrycznie nowego, który będzie zakupiony w autoryzowanej sieci sprzedaży - oficjalnym kanale sprzedaży - na rynek europejski i podlegać będzie pełnej obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej producenta na terenie Polski będzie posiadać stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych przez producenta do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagane jest posiadanie deklaracji zgodności CE. Zamawiający wymaga aby urządzenia były zarejestrowane w bazie danych producenta na użytkownika końcowego, jakim będzie Zamawiający.

Wykonawca zobowiązany jest w momencie dostawy do dostarczenia do każdego dostarczanego urządzenia Certyfikat Pochodzenia lub innego dokumentu wystawionego przez producenta (zawierający m.in. dane identyfikacyjne produktu pozwalające na jego identyfikację np. kod produktu, numer seryjny itp.) potwierdzający, że dany dostarczony produkt jest fabrycznie nowy, jest oznakowany symbolem CE, pochodzi z autoryzowanej sieci sprzedaży - oficjalnego kanału sprzedaży na rynek europejski i podlega pełnej obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej producenta na terenie Polski.

W celu sprawdzenia, czy oferowane rozwiązanie działa zgodnie z wymaganiami SIWZ w ramach sieci Zamawiającego i z urządzeniami Zamawiającego, Zamawiający może zażądać przeprowadzenia przez Wykonawcę testów potwierdzających jego poprawne działanie w siedzibie Zamawiającego. Wyniki testów muszą być przedstawione Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do:

• dostarczenia dla wszystkich ofertowanych urządzeń mikrokodów (frimware) w najnowszych dostępnych w dniu dostawy wersjach

• dostarczenia wszystkich kabli koniecznych do wykonania wymaganych połączeń pomiędzy oferowanymi urządzeniami (rys. 1)

• dostarczenia odpowiednich kabli zasilających, w których rodzaj łącza należy uzgodnić z Zamawiającym w momencie dostawy.

Poz. 30 przedmiaru: Kontroler sieci bezprzewodowej – wymagane parametry i własności

- urządzenie umożliwiające centralną kontrolę punktów dostępu bezprzewodowego:

  - zarządzanie politykami bezpieczeństwa

  - wykrywanie intruzji nieuprawnionych dostępów

  - zarządzanie pasmem radiowym

  - zarządzanie mobilnością

  - zarządzanie jakością transmisji

zgodnie z protokołem CAPWAP (RFC 5415) lub równoważnym

- obsługa 25 punktów dostępowych z możliwością rozszerzenia do min. 500 (kratowe lub klasyczne)

- min. 8 interfejsów GE 1000BaseX,

- zarządzanie pasmem radiowym punktów dostępowych:

  - automatyczna adaptacja do zmian w czasie rzeczywistym

  - optymalizacja mocy punktów dostępowych (wykrywanie i eliminacja obszarów bez pokrycia)

  - dynamiczne przydzielanie kanałów radiowych

  - wykrywanie, eliminacja i unikanie interferencji

  - równoważenie obciążenia punktów dostępowych

  - tworzenie profili RF (parametry konfiguracyjne) dla grup punktów dostępowych

  - automatyczna dystrybucja klientów pomiędzy punkty dostępowe

  - mechanizmy wspomagające priorytetyzację zakresu 5GHz dla klientów dwuzakresowych

- mapowanie SSID do segmentów VLAN w sieci przewodowej

  - 1:1

  - 1:n (SSID mapowane do wielu segmentów VLAN, ruch użytkowników rozkładany pomiędzy segmenty)

  - możliwość tunelowania ruchu klientów do kontrolera oraz lokalnego terminowania do sieci przewodowej na poziomie AP (konfigurowane per SSID)

- obsługa sieci kratowych

  - komunikacja między punktami dostępowymi bez medium kablowego,

  - separacja trybu pracy poszczególnych zakresów radiowych (jeden dedykowany do obsługi klientów, drugi do komunikacji między punktami dostępowymi z możliwością tworzenia wyjątków)

  - automatyczne formowanie sieci kratowej między punktami dostępowymi (optymalizacja tras z uwzględnieniem parametrów jakościowych połączenia, minimalizacja interferencji z możliwością awaryjnego przełączenia na inne pasmo)

  - automatyczne włączanie nowych punktów do sieci (bez konieczności konfiguracji punktów dostępowych w miejscu instalacji)

  - autoryzacja punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty X.509, adresy MAC

- obsługa mechanizmów bezpieczeństwa:

  - 802.11i, WPA2, WPA, WEP

  - 802.1x z EAP (m.in. PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST)

  - obsługa serwerów autoryzacyjnych – RADIUS, TACACS+, LDAP, wbudowana lokalna baza użytkowników (min. 2.000 wpisów)

  - możliwość kreowania różnych polityk bezpieczeństwa w ramach pojedynczego SSID

  - możliwość profilowania użytkowników:

    - przydział sieci VLAN

    - przydział list kontroli dostępu (ACL)

  - uwierzytelnianie (podpis cyfrowy) ramek zarządzania 802.11 (wykrywanie podszywania się punktów dostępowych użytkowników pod adresy infrastruktury) – 802.11w lub podobny

  - uwierzytelnianie punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty X.509

  - obsługa list kontroli dostępu (ACL)

  - wykrywanie i dezaktywacja obcych punktów dostępowych

  - wbudowany system IDS wykrywający typowe ataki na sieci bezprzewodowe (fake AP, netstumbler, deathentication flood itp.)

  - współpraca z systemami IDS/IPS

  - ochrona kryptograficzna (DTLS lub równoważny) ruchu kontrolnego i ruchu użytkowników CAPWAP

  - DHCP proxy

- obsługa ruchu unicast IPv4 i IPv6

- obsługa ruchu multicast IPv4 i IPv6

  - IGMP / MLD snooping

  - optymalizacja dystrybucji ruchu multicast w sieci przewodowej (między kontrolerem a punktem dostępowym)

  - obsługa konwersji ruchu multicast do unicast

- obsługa mobilności (roaming-u) użytkowników (L2 i L3 – IPv4 i IPv6, w ramach i pomiędzy kontrolerami)

- obsługa mechanizmów QoS

  - 802.1p,

  - WMM, TSpec,

  - ograniczanie pasma per użytkownik

  - Call Admission Control – ze statyczną definicją pasma i dynamiczna w oparciu o analizę profili ruchu

  - U-APSD

- obsługa dostępu gościnnego (IPv4 i IPv6)

  - przekierowanie użytkowników określonych SSID do strony logowania (z możliwością personalizacji strony)

  - możliwość kreowania użytkowników za pomocą dedykowanego portalu WWW (działającego na kontrolerze) z określeniem czasu ważności konta

  - możliwość konfiguracji jako dedykowanego kontrolera do obsługi ruchu gości – całość ruchu z SSID dostępu gościnnego zebranego na pozostałych kontrolerach musi być przesyłana do tego kontrolera (umieszczonego w publicznej części sieci) w sposób zapewniający logiczną separację od ruchu wewnętrznego

- współpraca z oprogramowaniem i urządzeniami realizującymi usługi lokalizacyjne, obsługa tagów telemetrycznych

- możliwość redundancji rozwiązania (N+1)

- możliwość redundancji 1:1 (active/standby) zapewniającej:

  - utrzymanie sesji punktów dostępowych oraz urządzeń klienckich na wypadek awarii aktywnego kontrolera

  - synchronizację konfiguracji oraz informacji o użytkownikach sieci bezprzewodowej

- możliwość analizy ruchu przechodzącego przez kontroler pozwalająca na identyfikację oraz klasyfikację na poziomie aplikacji; możliwość markowania lub odrzucania ruchu

- możliwość zbierania i eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Netflow/JFlow lub odpowiednika

- możliwość profilowania urządzeń podłączających się do sieci bezprzewodowej oraz przydzielanie na podstawie typu urządzenia odpowiednich uprawnień i parametrów dostępowych

- mechanizmy pozwalające na dezaktywację modułów radiowych w określonych godzinach w celu redukcji poboru energii przez system

- zarządzanie przez HTTPS, SNMPv3, SSH, port konsoli szeregowej

- urządzenie powinno być wyposażone w dodatkowy zasilacz

Poz. 31 przedmiaru: Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej – wymagane parametry i własności

- punkt dostępu bezprzewodowego

- obsługa standardów 802.11a/b/g/n/ac

  - obsługa MIMO – min. 3x3:2

  - obsługa kanałów 20 i 40 MHz dla 802.11n

  - obsługa kanałów 20, 40 i 80 MHz dla 802.11ac

  - obsługa prędkości PHY do 867 Mbps

  - obsługa agregacji ramek A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx)

  - obsługa beamforming dla 802.11a/g i 802.11n

  - obsługa explicit beamforming dla 802.11ac

- obsługa szerokiego zakresu kanałów radiowych:

  - dla zakresu 2.4 GHz: min. 13 kanałów

  - dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): min. 8 kanałów

  - dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): min. 8 kanałów

- konfigurowalna moc nadajnika

  - dla zakresu 2.4 GHz: do 100 mW

  - dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): do 160 mW

  - dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): do 160 mW

- zgodność z protokołem CAPWAP (RFC 5415), zarządzanie przez kontroler WLAN z funkcjonalnościami:

  - automatyczne wykrywanie kontrolera i konfiguracja poprzez sieć LAN

  - optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany)

  - obsługa min. 16 BSSID

  - definiowanie polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID

  - współpraca z systemami IDS/IPS

  - uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 (z możliwością wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty dostępowe) – funkcjonalność 802.11w lub równoważna

  - jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych i klientów WLAN, wireless IDS)

  - obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie z 802.11h

  - obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi – funkcjonalność 802.11r lub równoważna

  - obsługa mechanizmów QoS:

    - shaping/ ograniczanie ruchu do użytkownika, z możliwością konfiguracji per użytkownik

    - obsługa WMM, TSPEC, U-APSD

  - współpraca z urządzeniami i oprogramowaniem realizującym usługi lokalizacyjne

  - wbudowany suplikant 802.1x – możliwość uwierzytelnienia AP do infrastruktury sieciowej

- możliwość pracy w trybie kratowym (część AP dołączona do sieci kablowej, pozostałe formujące sieć w oparciu o medium radiowe)

  - komunikacja między punktami dostępowymi bez medium kablowego

  - autoryzacja punktów dostępowych w oparciu o certyfikaty X.509, adresy MAC

  - separacja trybu pracy poszczególnych zakresów radiowych (jeden dedykowany do obsługi klientów, drugi do komunikacji między punktami dostępowymi) z możliwością konfiguracji wyjątku

  - automatyczne formowanie sieci kratowej między punktami dostępowymi (optymalizacja tras z uwzględnieniem parametrów jakościowych połączenia, minimalizacja interferencji z możliwością awaryjnego przełączenia na inne pasmo)

  - automatyczne włączanie nowych punktów do sieci (bez konieczności konfiguracji punktów dostępowych w miejscu instalacji)

  - automatyczna ochrona kryptograficzna (AES) ruchu pomiędzy AP

- możliwość pracy autonomicznej po wymianie oprogramowania – zmiana trybu pracy musi być bezkosztowa w okresie trwania gwarancji

  - zarządzanie przez HTTPS, SSH, dedykowany port szeregowy, SNMP

  - obsługa min. 16 SSID

  - współpraca z serwerami autoryzacyjnymi RADIUS (konfigurowane per SSID)

  - obsługa WPA/WPA2, 802.1x (z możliwością tworzenia lokalnej bazy użytkowników)

  - obsługa mechanizmów QoS (WMM, priorytetyzacja) i wsparcie dla VoWLAN

  - obsługa trybów AP, repeater, bridge

  - konfiguracja polityk bezpieczeństwa per SSID

  - możliwość filtrowania ruchu (w oparciu o MAC, adresy i protokoły IP, porty TCP/UDP)

  - uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11

  - obsługa szybkiego roamingu pomiędzy punktami dostępowymi

  - możliwość eksportu logów  z wykorzystaniem SYSLOG

- zintegrowany moduł analizatora widma częstotliwościowego (dotyczy zakresów 2.4GHz i 5GHz):

  - dokładność analizy (kwant próbkowania) max. 200 kHz

  - zakres częstotliwościowy zgodny z zakresem pracy modułów radiowych

  - automatyczne wykrywanie i klasyfikacja źródeł interferencji (bluetooth, DECT, urządzenia mikrofalowe, urządzenia transmisji audio wideo, urządzenia zakłócające itp.)

  - możliwość wizualizacji wyników analizy na stacji roboczej klasy PC (FFT, gęstość widma, spektrogram, zajętość kanałów, poziom mocy sygnałów) w czasie rzeczywistym

  - współpraca z mechanizmami optymalizacji wykorzystania pasma radiowego

- interfejs Gigabit Ethernet (10/100/1000)

- drugi interfejs Gigabit Ethernet (10/100/1000) w celu podłączania urządzeń klienckich

- interfejs konsoli

- zróżnicowane możliwości zasilania:

  - zasilacz sieciowy 230V AC

  - zasilanie PoE (802.3af) w sposób zapewniający pełną wydajność

- anteny zintegrowane o zysku min. 4dBi dla pasma 2,4 GHz oraz zysku min. 4 dBi dla pasma 5 GHz

- obudowa przystosowana do warunków pracy w pomieszczeniach biurowych (5 – 35oC), o niskim profilu (nie więcej niż 6 cm)

- diodowa sygnalizacja stanu urządzenia z możliwością deaktywacji

- zgodność z dyrektywą 1999/5/EC i 93/42/ECC

Poz. 32 przedmiaru: Przełącznik sieciowy – wymagane parametry i własności

- Typ i liczba portów:

  - Minimum 24 portów 10/100/1000 PoE zgodne z IEEE 802.3at

  - Minimum 4 dodatkowe porty uplink 1Gigabit Ethernet SFP

  - Porty SFP muszą umożliwiać ich obsadzanie wkładkami Gigabit Ethernet 1000Base-SX, 1000BaseLX/LH, 1000Base-BX-D/U

- Wymagane jest, aby wszystkie porty dostępowe 10/100/1000 obsługiwały standard zasilania poprzez sieć LAN (Power over Ethernet) zgodnie z IEEE 802.3at. Zasilacz urządzenia musi być tak dobrany, aby zapewnić minimum 370W dla portów PoE/PoE+

- Urządzenie musi obsługiwać minimum 1000 sieci VLAN

- Urządzenie musi obsługiwać minimum 16000 adresów MAC

- Urządzenie musi posiadać min. 512MB pamięci DRAM i 128MB pamięci flash

- Parametry fizyczne – wysokość maksimum 1RU, możliwość montażu w szafie 19”

- Wydajność przełączania minimum 71Mpps  dla pakietów 64-bajtowych. Przepustowość przełącznika minimum 108Gb/s (216Gb/s full duplex)

- Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o funkcjonalność łączenia w stosy z zachowaniem następującej parametrów:

  - Do min. 8 jednostek w stosie

  - Magistrala stakująca o przepustowości co najmniej 80Gb/s

  - Możliwość tworzenia połączeń EtherChannel zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (Cross-stack EtherChannel)

- Urządzenie musi umożliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości min. 9216 bajtów

- Wbudowane funkcje zarządzania energią:

  - Zgodność ze standardem IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)

  - Możliwość hibernowania przełącznika w określonych godzinach celem dodatkowego oszczędzania energii

- Obsługa protokołu NTP

- Musi zapewniać obsługę min. 16 statycznych tras dla routingu IPv4 i IPv6

- Obsługa ruchu multicast - IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping

- Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokołu STP

- Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP Server

- Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC

- Obsługa połączeń link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad. Obsługa mechanizmów bezpieczeństa typu Port Security i IP Source Guard na interfejsach link aggregation

- Przełącznik musi obsługiwać następujące mechanizmy bezpieczeństwa:

  - Minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę

  - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL

  - Obsługa funkcji Guest VLAN

  - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC

  - Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X

  - Przełącznik musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www

  - Wymagana jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie

  - Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176

  - Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6

  - Obsługa list kontroli dostępu (ACL) – dla portów (PACL) i interfejsów SVI (RACL) – zarówno dla IPv4 jak i IPv6

  - Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard

  - Funkcjonalność Protected Port

  - Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard), ochronę przed dołączeniem nieuprwanionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard) oraz ochronę przed fałszowaniem źródłowych adresów IPv6 (IPv6 Source Guard)

  - Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego

  - Możliwość próbkowania i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych (mechanizmy typu sFlow, NetFlow, J-Flow lub równoważne)

- Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci:

  - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP

  - Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek

  - Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority)

  - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi. Wymagana jest możliwość skonfigurowania minimum 256 różnych ograniczeń

- Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP)

- Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED lub równoważnych (np. CDP)

- Urządzenie musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli

- Urządzenie musi być wyposażone w port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego z nośnika danych podłączonego do portu USB

- Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN)

- Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych

- Zasilanie 230V AC, możliwość zastosowania redundantnego zasilacza (dopuszczalne rozwiązania zewnętrzne)

Poz. 33 przedmiaru: Wkładka światłowodowa – wymagane parametry i własności

Wkładka 1000Base-T SFP (sztuk 2) spełniająca następujące wymagania:

- Musi być przeznaczona do współpracy z okablowaniem UTP kategorii 5 i wyższych na dystansie do 100m

- Musi zapewniać możliwość automatycznej negocjacji prędkości 10/100/1000 Mbps

- Musi obsługiwać standard Auto MDI/MDIX  (Medium Dependent Interface / MDI Crossover)

- Musi posiadać konektor RJ-45

- W związku z koniecznością spełnienia wymagań gwarancyjnych musi pochodzić od producenta oferowanego kontrolera sieci bezprzewodowej (poz. 30 przedmiaru) i z jednego typoszeregu urządzeń. Nie dopuszcza się stosowania zamienników.

Wkładka1000Base-LX/LH SFP (sztuk 4) spełniająca następujące wymagania:

- Musi być przeznaczona do współpracy ze standardowym światłowodem jednomodowym (9um) i wielodomowym (50um)

- Musi pracować dla pasma 1310 nm i oferować zasięg co najmniej 10000 m

- Musi być kompatybilna ze standardem IEEE 802.3z 1000BASE-LX

- Musi wspierać mechanizmy DOM/DDM (Digital Optical Monitoring / Digital-Diagnostic-Monitoring)

- Musi posiadać podwójny konektor LC/PC

- W związku z koniecznością spełnienia wymagań gwarancyjnych musi pochodzić od producenta oferowanego przełącznika sieciowego (poz. 32 przedmiaru) i z jednego typoszeregu urządzeń. Nie dopuszcza się stosowania zamienników

# Text boxes

…………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy				Znak sprawy BZP - 018/04019/16

Oferta na:

Przebudowa segmentu „C” Akademickiego Centrum Naukowo - Dydaktycznego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przy ul. Adamskiego 7, Koszarowej 6,6a

Nie otwierać  przed  dniem 14 października 2016 r. godz. 11:40